РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЧИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИВЕНСКОГО  РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 02.07.2014г. | № | 32 |
| --- | --- | --- |

с.Речица

«О внесении изменений и дополнений

в программу дорожных работ с

использованием средств из дорожного фонда

Речицкого сельского поселения

Ливенского района Орловской области на 2014 год»

Администрация Речицкого сельского поселения постановляет внести изменения , в  ранее принятое постановление №11 от 12.03.2014 г , в программу дорожных работ с использованием средств из дорожного фонда Речицкого сельского поселения

1. Ремонт автомобильной дороги  по ул. Парковая д. Покровка Вторая Речицкого сельского поселения в Ливенском районе Орловской области перевести в резервный перечень мероприятий .

2. Ремонт автомобильной дороги  по ул. Заовражная д.Безодное Речицкого сельского поселения в Ливенском районе Орловской области после открытого аукциона в электронной форме сумма муниципального контракта составляет 673245 руб.

3. Включить в программу дорожных работ с использованием средств из дорожного фонда Речицкого сельского поселения изготовление проектно-сметной документации с прохождением госэкспертизы на сумму 58297 руб.

4. Включить в программу дорожных работ с использованием средств из дорожного фонда Речицкого сельского поселения профилирование дорог грейдером на сумму 36800 руб.

5. Включить в программу дорожных работ с использованием средств из дорожного фонда Речицкого с/п зимнее содержание дорог на сумму 69915 руб.

Глава   администрации

Речицкого сельского поселения :                                                               Ревин С.В.

Приложение к постановлению

администрации Речицкого сельского поселения

от «02» июля  2014г № 32

Программа дорожных работ  с использованием средств из дорожного фонда Речицкого сельского поселения Ливенского района Орловской области на 2014 год

Паспорт программы.

| Наименование программы | Программа дорожных работ с использованием средств из дорожного фонда Речицкого сельского поселения Ливенского района Орловской области на 2014 год (далее- программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон №257-ФЗ от 08.11.2007г «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Речицкого сельского Совета народных депутатов от 19 декабря 2013г. № 29/133-С «О создании муниципального дорожного фонда Речицкого сельского поселения Ливенского района Орловской области», |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Речицкого сельского поселения |
| Разработчик программы | Администрация Речицкого сельского поселения, ведущий специалист ЖКХ Чирва А.В. |
| Цели и задачи программы | Улучшение нормативно- технического состояния автомобильных дорог местного значения |
| Сроки реализации программы | 2014год |
| Исполнитель программы | Администрация Речицкого сельского поселения, специализированные дорожно-строительные организации |
| Источники и объемы и финансирования программы | Прогнозируемые источники финансирования: Отчисления доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Речицкого сельского поселения Ливенского района Орловской области, платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения Речицкого сельского поселения Ливенского района, возмещения ущерба, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения Речицкого сельского поселения Ливенского района, противоправными действиями юридических или физических лиц, применения штрафных санкций за неисполнение (ненадлежащее исполнение) соответствующих контрактов, заключаемых на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Речицкого сельского поселения Ливенского района, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, – в размере 100%, поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; Общий объем финансирования составляет- 994,3 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Улучшение нормативно- технического состояния автомобильных дорог местного значения |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией мероприятий осуществляет: Глава администрации Речицкого сельского поселения |

1.Анализ проблемной ситуации

и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Основной целью развития и совершенствования системы управления состоянием местных автодорог, является наиболее полное, эффективное и качественное удовлетворение потребностей общества в дорожных услугах путем обеспечения бесперебойного и безопасного движения автотранспортных средств и улучшение нормативно- технического состояния автомобильных дорог местного значения.

Решение полного комплекса задач требует активного участия, совместных усилий, точной координации действий администрации Ливенского района и администрации Речицкого сельского поселения на основе программных методов.ац с листочка.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

1.По территории Речицкого сельского поселения проходит 42,33 км автомобильных дорог общего пользования.

Социально- значимыми объектами сельской инфраструктуры расположенных в направлении автомобильных дорог, в отношении которых планируется произвести ремонтные работы, подъезды к данным объектам являются: маршрут движения школьного автобуса.

Ремонт дорог:

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования относящейся к муниципальной собственности  Речицкого сельского поселения по ул. Заовражная д.Безодное Речицкого сельского поселения в Ливенском районе Орловской области , обеспечит всепогодный и своевременный проезд школьного автотранспорта, автомобилей спецтехники и оперативных служб

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования относящейся к муниципальной собственности Речицкого сельского поселения по ул.Слободская д.Покровка Вторая Речицкого сельского поселения в Ливенском районе Орловской области обеспечит всепогодный и своевременный подъезд автомобилей спецтехники и оперативных служб .

- содержание автомобильных дорог общего пользования относящихся к муниципальной собственности Речицкого сельского поселения Ливенского района - позволит обеспечить всепогодный и своевременный подъезд  машин «Скорая помощь», машин оперативных служб к населению, магазину, комфортное передвижение пассажирского автотранспорта, школьного автотранспорта

- изготовление проектно-сметной, технической документации, прохождение экспертизы позволит обосновать и подтвердить сметную стоимость выполнения работ, уточнить протяженность автомобильных дорог.

- Ремонт ограждения на автодороге общего пользования относящейся к муниципальной собственности Речицкого сельского поселения по ул.Заовражная в д.Безодное Речицкого сельского поселения в Ливенском районе Орловской области  позволит обеспечить, всепогодный и своевременный подъезд автомобилей спецтехники и оперативных служб, а также обеспечит безопасность движения школьного автотранспорта на опасном участке.

- Ремонт автомобильной дороги общего пользования относящейся к муниципальной собственности  Речицкого сельского поселения по ул. Парковая д. Покровка Вторая Речицкого сельского поселения в Ливенском районе Орловской области, позволит обеспечить всепогодный подъезд к  школьному учреждению, обеспечит всепогодный и своевременный подъезд автомобилей спецтехники и оперативных служб .

2.Основные цели и задачи программы, требования к качеству и доступности дорожной деятельности.

Цели настоящей программы направлены на повышение развития дорожной инфраструктуры района, приведение в нормативно- техническое состояние автомобильных дорог Ливенского района.

Мероприятия программы ориентированны на выполнение следующих задач:

- обеспечение устойчивого социально- экономического развития поселения, посредством обеспечения населенных пунктов дорожной сетью с твердым  и усовершенствованным покрытием.

- улучшение качества дорожного покрытия.

-осуществление дорожной деятельности  Речицкого сельского поселения Ливенского района в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г  №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.Основные направления, мероприятия и принципы формирования ранжированного перечня автодорог требующих ремонта.

3.1.В основу формирования ранжированного перечня автодорог требующих ремонта легли  результаты систематических осенних и весенних обследований состояния автодорог районной комиссией, акты и информация ОГИБДД  ОВД по г.Ливны и Ливенскому району о состоянии автодорог и улично- дорожной сети (в т.ч. подъезды к социально- значимым объектам сельской инфраструктуры), жалобы и обращения жителей .

3.2.В целях реализации настоящей программы предусматривается осуществить ряд основных направлений и мероприятий в соответствии п.7 настоящей программы, а также:

- разработка проектной и сметной документации с получением заключения госэкспертизы.

-выполнение объема запланированных работ.

-соответствие качества и состава выполненных работ в сфере дорожного хозяйства нормативным актам;

-изготовление технической документации.

3.3.Перечень мероприятий и показатели эффективности по ремонту, капитальному ремонту и содержанию автодорог, относящихся к муниципальной собственности Речицкого сельского поселения Ливенского района и ожидаемые показатели эффективности.

| № п/п | Наименование объекта ремонта | Общая стоимость ремонтных работ, руб. | Средства местного бюджета, руб. | Срок начала ремонтных работ- срок завершения ремонтных работ, 2014г. | Общая протяженность, м | Протяженность участка требующего ремонта, м | Площадь требующая ремонта, м2 | Показатель эффективности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заовражная д.Безодное Речицкого сельского поселения в Ливенском районе Орловской области | 673245 | 673245 | май-август | 1100 | 700 |  | 63 |
| Резервный перечень мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул.Слободская д.Покровка Вторая Речицкого сельского поселения в Ливенском районе Орловской области | 221820 | 221820 |  | 920 | 200 |  | 22 |
|  | Ремонт ограждения на автодороге по ул.Заовражная в д.Безодное Речицкого сельского поселения в Ливенском районе Орловской области | 197670 | 197670 |  |  |  |  | 100 |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Парковая д. Покровка Вторая Речицкого сельского поселения в Ливенском районе Орловской области | 553200 | 553200 |  | 500 | 500 |  | 100 |

| Перечень мероприятий по изготовлению ПСД и содержанию автодорог, относящихся к муниципальной собственности Речицкого сельского поселения Ливенского района и ожидаемые показатели эффективности. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Общая стоимость руб. | Средства местного бюджета руб. | Показатель эффективности, % |
| Изготовление проектно-сметной документации с прохождением госэкспертизы | 58297 | 58297 | 100% |
| Профилирование дорог грейдером | 36800 | 36800 | 68% |
| Зимнее содержание дорог | 69915 | 69915 | 80% |

4.Объемы и источники финансирования программы на 2014 год

Прогнозируемые источники финансирования:

Отчисления доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Речицкого сельского поселения Ливенского района Орловской области,

платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения Речицкого сельского поселения Ливенского района, возмещения ущерба, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения Речицкого сельского поселения Ливенского района, противоправными действиями юридических или физических лиц,

применения штрафных санкций за неисполнение (ненадлежащее исполнение) соответствующих контрактов, заключаемых на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Речицкого сельского поселения Ливенского района,

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, – в размере 100%,

поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Общий объем финансирования составляет- 994,3 тыс.рублей

5.Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в течение 2014 года.

6.Ожидаемые конечные результаты

- обеспечение устойчивого социально- экономического развития поселения, посредством обеспечения населенных пунктов дорожной сетью с твердым покрытием.

- улучшение качества дорожного покрытия.

- осуществление дорожной деятельности Речицкого сельского поселения Ливенского района осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г  №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7.Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство по реализации мероприятий программы осуществляет муниципальный заказчик программы- администрация Речицкого сельского поселения Ливенского района осуществляет контроль за реализацией программы на автодорогах относящихся к муниципальной собственности Речицкого сельского поселения Ливенского района

Координация и контроль выполнения мероприятий будет осуществляться главой администрации Речицкого сельского поселения

| Постановление подготовлено: Ведущим специалистом ЖКХ ________________ Чирва А.В. 02 июля 2014г |  | Согласовано: Глава администрации Речицкого сельского поселения _______________Ревин С.В. 02 июля 2014г Начальник отдела по планированию, финансам, бухгалтерскому учету и отчетности администрации Речицкого сельского поселения _______________Гритченко Е.Ю. 02 июля 2014г |
| --- | --- | --- |

Рассылка

управление по строительству, архитектуре и ЖКХ ;

управление финансов администрации Ливенского района

Итого: ___2____

Постановка на контроль

А.В. Чирва- ответственный за исполнение документа