РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2015 года	№ 715

г. Ливны

| О внесении изменений в постановление администрации Ливенского района № 92 от 5 марта 2015 года «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году» |  |
| --- | --- |

В связи с изменением объемов и источников финансирования мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: Ливенский район, пос. Сахзаводской, ул. Школьная, д. 32 администрация Ливенского района  постановляет:

1.   Внести изменения в постановление администрации Ливенского района № 92 от 5 марта 2015 года «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Управлению организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения администрации Ливенского района Орловской области (Н.А. Болотская) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Ливенский район Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района по координации производственной деятельности А.И. Кожухова.

Глава   района		                                                      Ю.Н. Ревин

Приложение

к постановлению администрации

Ливенского района Орловской области

от «17» декабря 2015 г. № 715

Краткосрочный план

реализации областной адресной программы

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году

1. Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации 
краткосрочного плана

Целями краткосрочного плана являются конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества  в многоквартирном доме по адресу: Ливенский район, пос. Сахзаводской, ул. Школьная, д. 32, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определение видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта.

Задачи краткосрочного плана:

- создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирном доме, включенном в краткосрочный план;

- информирование населения о сроках проведения и объемах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включенном в краткосрочный план;

- снижение величины физического износа элементов здания многоквартирного дома.

Ожидаемым итогом реализации краткосрочного плана является проведение капитального ремонта одного многоквартирного дома по адресу: Ливенский район, пос. Сахзаводской, ул. Школьная, д. 32, общей площадью 744,6 м2.

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана приведены в приложении 1.

2. Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках краткосрочного плана

Общий объем финансирования краткосрочного плана составляет 
3 567 867,97 руб., в том числе:

взносы на капитальный ремонт общего имущества, уплачиваемые собственниками помещений в многоквартирных домах (далее – взносы 
на капитальный ремонт), – 2 428 262,97 руб.;

субсидии за счет областного бюджета – 740 743 руб.;

субсидии, предусмотренные в бюджете Ливенского района на долевое финансирование, – 398 862 руб.

Информация об объемах средств, направляемых на выполнение краткосрочного плана, приведена в приложении 2.

3. Перечень многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту

Областной адресной программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 31 декабря 2013 года № 482 «Об утверждении областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (в последней редакции от 20 января 2015 года № 14) (далее – региональная программа), предусмотрено проведение капитального ремонта 134 многоквартирных домов на территории Ливенского района.

В рамках реализации краткосрочного плана в 2015 году за счет взносов на капитальный ремонт, а также при финансовой поддержке за счет средств долевого финансирования областного бюджета и бюджета Ливенского района на территории Ливенского района запланировано проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в одном многоквартирном доме по адресу: Ливенский район, пос. Сахзаводской, ул. Школьная, д. 32, общей площадью 744,6 м2 (приложение 3); сформирован резервный перечень многоквартирных домов (приложение 5).

4. Перечень и планируемая стоимость услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, определен частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также статьей 11 Закона Орловской области от 28 июня 2013 года № 1498-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области».

Планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определялась с учетом нормативной (предельной) стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, установленной в региональной программе.

Перечень видов и стоимость работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома, включенного в краткосрочный план, приведены в приложении 4.

Приложение 1 к краткосрочному плану реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году

| Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году |
| --- |
| № | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД, всего | Стоимость капитального ремонта, всего |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | руб. |
| 1 | Ливенский район | 744,60 | 22 | 1 | 3 567 867,97 |

Приложение 2 к краткосрочному плану

реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году

Информация об объемах средств, направляемых на выполнение краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году

(рублей)

| № | Наименование муниципального образования | Суммарный объем средств с учетом всех источников финансирования | Взносы на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах | Финансовая поддержка, рублей, за счет средств: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | областного бюджета | местных бюджетов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ливенский район | 3 567 867,97 | 2 428 262,97 | 0,00 | 740 743,00 | 398 862,00 |

Приложение 3 к краткосрочному плану

реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году

| ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках выполнения краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году |
| --- |
| № | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | в том числе площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет взносов на капитальный ремонт | за счет финансовой поддержки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | областного бюджета | местных бюджетов |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ливенский район: | X | X | X | X | 744,60 | 658,20 | 22 | 3 567 867,97 | 2 428 262,97 | 0,00 | 740 743,00 | 398 862,00 | X |
| 1 | п. Сахзаводской, ул. Школьная, д. 32 | 1957 | кирпич | 1 | 1 | 744,60 | 658,20 | 22 | 3 567 867,97 | 2 428 262,97 | 0,00 | 740 743,00 | 398 862,00 | 11.2015 |

Приложение 4 к краткосрочному плану

реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году

Перечень видов и стоимость работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году МКД согласно позиции в приложении 3 Виды работ, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации Виды работ, установленные Законом Орловской области ремонт внутри домовых инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов утепление фасадов ремонт выгребных ям, туалетов услуги по строительному контролю разработка проектной документации проверка достоверности сметной стоимости выполняемых работ руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ливенский район 1 431 518,00 0 0,00 595,00 1 830 299,00 250,00 180 050,00 434,00 951 097,00 16 844,00 0,00 0,00 72 966,48 67 939,49 17 154,00

Приложение 5 к краткосрочному плану

реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году

Резервный перечень домов

| № | Адрес МКД | Площадь МКД, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ливенский район, с. Крутое, ул. Набережная, д. 5 | 418,23 |
| 2 | Ливенский район, пос. Нагорный, д. 1 | 452,30 |
| 3 | Ливенский район, пос. Сахзаводской, ул. Школьная, д. 35 | 753,00 |
| 4 | Ливенский район, пос. Сахзаводской, д. 7 | 740,50 |
| 5 | Ливенский район, пос. Сахзаводской, д. 8 | 738,94 |
| 6 | Ливенский район, пос. Сахзаводской, д. 9 | 744,30 |
| 7 | Ливенский район, пос. Сахзаводской, д. 10 | 1410,40 |
| 8 | Ливенский район, пос. Ямской, ул. Дорохова, д. 1 | 325,00 |

Приложение 6 к краткосрочному плану

реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2015 году

Реестр документов, регулирующих особые условия и перенос сроков проведения капитального ремонта многоквартирных домов при формировании муниципальных краткосрочных планов

| № | Адрес МКД | Наименование документа | Реквизиты документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | п. Сахзаводской, ул. Школьная, д. 32 | Заключение Управления по государственному строительному надзору и жилищной инспекции Орловской области о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | № 43 от 5 марта 2015 года |

# Text boxes

2

3

4

5

6

7

8

9

10