****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30 ноября 2018 г. № 478

г. Ливны

О внесении изменений в постановление администрации Ливенского района № 598 от 15 октября 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2016 - 2018 годы»

В связи с уточнением программных мероприятий муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2016 – 2018 годы» и объемов их финансирования администрация Ливенского района Орловской области постановляет:

* 1. Внести в постановление администрации Ливенского района № 598 от 15 октября 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2016 – 2018 годы» (в редакции постановлений администрации Ливенского района № 106 от 24 марта 2016 года, № 135 от 7 апреля 2016 года, № 192 от 12 мая 2016 года, № 325 от 12 июля 2016 года, № 343 от 21 июля 2016 года, № 355 от 28 июля 2016 года, № 512 от 10 ноября 2016 года, № 567 от 19 декабря 2016 года, № 44 от 6 февраля 2017 года, № 330 от 28 сентября 2017 года, № 426 от 24 ноября 2017 года, № 466 от 21 декабря 2017 года, № 59 от 13 февраля 2018 года, № 127 от 6 апреля 2018 года, № 335 от 20 сентября 2018 года) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:

1) в паспорте муниципальной программы Ливенского района «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2016 – 2018 годы» строку «Объемы финансирования муниципальной программы, всего» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы  финансирования  муниципальной  программы, всего | Общий объем финансирования – 3 470,32177 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 2 535,558 тыс. рублей;  2017 год – 100 тыс. рублей;  2018 год – 834,76377 тыс. рублей. |

»;

2) раздел IV. Перечень основных мероприятий муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Комплекс мероприятий программы представляет собой совокупность мероприятий, объединенных в рамках следующих основных мероприятий программы:

1. Замена устаревшего, выработавшего свой ресурс, технического оборудования в квартальной котельной пос. Сахзаводской:

- приобретение котла КСВа – 2,5 в комплекте с блочной газовой горелкой ГБд – 2,7 и блоком управления.

2. Техническое перевооружение котельной д. Росстани:

- изготовление проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельной д. Росстани (в том числе предпроектной документации, включая изготовление расчета-обоснования потребности в тепле и топливе и получение технических условий, с прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости и экспертизы промышленной безопасности проекта).

3. Исключено.

4. Исключено.

5. Исключено.

6. Техническое освидетельствование котельного оборудования:

- техническое освидетельствование двух котлов КВа-1,0 «Факел-Г» в квартальной котельной д. Росстани;

- техническое освидетельствование котла ДКВР в квартальной котельной пос. Нагорный;

- техническое освидетельствование двух котлов «Каллард» в котельной администрации Ливенского района;

- изготовление технической документации на два котла «Каллард», установленные в котельной администрации Ливенского района.

7. Исключено.

8. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения:

- исключено;

- капитальный ремонт теплотрассы от дома № 7 до дома № 48 п. Сахзаводской;

- капитальный ремонт изоляции теплотрассы п. Набережный 412 п.м. Д=159 мм. расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район.

9. Замена выработавшего свой ресурс котла в котельной администрации Ливенского района:

- демонтаж выработавшего свой ресурс котла в котельной администрации Ливенского района;

- монтаж рабочего котла в котельной администрации Ливенского района.

10. Капитальный ремонт, модернизация систем водоснабжения и водоотведения:

- установка частотного преобразователя на водозаборный узел в д. Луги Апушкины.»;

3) раздел VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы составляет 3 470,32177 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 2 535,558 тыс. рублей;

2017 год – 100 тыс. рублей;

2018 год – 834,76377 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований будет уточняться при формировании бюджета Ливенского района на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета района.»;

4) приложение 1 к муниципальной программе «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2016 – 2018 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1;

5) приложение 4 к муниципальной программе «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2016 – 2018 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 2;

6) приложение 5 к муниципальной программе «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2016 – 2018 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

3. Управлению организационной и правовой работы администрации Ливенского района Орловской области (Н.А. Болотская) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социально-экономическим вопросам В.А. Фирсова.

Глава района Ю.Н. Ревин

Приложение 1 к постановлению

администрации Ливенского района

от 30 ноября 2018 г. № 478

Приложение 1

к муниципальной программе

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2016 - 2018 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1: замена устаревшего, выработавшего свой ресурс, технического оборудования в квартальной котельной пос. Сахзаводской | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Приобретение котла КСВа – 2,5 в комплекте с блочной газовой горелкой ГБд – 2,7 и блоком управления | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района | 2016 г. | 2016 г. | Снижение затрат на со держание квартальной котельной, экономия потребления энергоре сурсов |
| 2 | Основное мероприятие 2: техническое перевооружение котельной д. Росстани | | | | |
| 2.1 | Мероприятие 2.1. Изготовление проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельной д. Росстани (в том числе предпроектной документации, включая изготовление расчета-обоснования потребности в тепле и топливе и получение технических условий, с прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости и экспертизы промышленной безопасности проекта) | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района | 2018 г. | 2018 г. | Снижение затрат на содержание квартальной котельной, экономия потребления энергоресурсов |
| 3 | Основное мероприятие 3: Исключено | | | | |
| 3.1 | Мероприятие 3.1. Исключено |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4: Исключено | | | | |
| 4.1 | Мероприятие 4.1. Исключено |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5: Исключено | | | | |
| 5.1 | Мероприятие 5.1. Исключено |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6: техническое освидетельствование котельного оборудования | | | | |
| 6.1 | Мероприятие 6.1. Техническое освидетельствование двух котлов КВа-1,0 «Факел-Г» в квартальной котельной д. Росстани | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района;  администрация Вахновского сельского поселения (по согласованию) | 2016 г. | 2016 г. | Обеспечение безопасной и надёжной работы технического оборудования котельной, устранение рисков, связанных с теплоснабжением жилых домов и объектов социальной сферы |
| 6.2 | Мероприятие 6.2. Техническое освидетельствование котла ДКВР в квартальной котельной п. Нагорный | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района | 2016 г. | 2016 г. | Обеспечение безопасной и надёжной работы технического оборудования котельной, устранение рисков, связанных с теплоснабжением жилых домов |
| 6.3 | Мероприятие 6.3. Техническое освидетельствование двух котлов «Каллард» в котельной администрации Ливенского района | МКУ «АХС администрации Ливенского района и ЕДДС Ливенского района» | 2016 г. | 2016 г. | Обеспечение безопасной и надёжной работы технического оборудования котельной |
| 6.4 | Мероприятие 6.4. Изготовление технической документации на два котла «Каллард», установленные в котельной администрации Ливенского района | МКУ «АХС администрации Ливенского района и ЕДДС Ливенского района» | 2016 г. | 2016 г. | Обеспечение безопасной и надёжной работы технического оборудования котельной |
| 7. | Основное мероприятие 7: Исключено | | | | |
| 7.1 | Мероприятие 7.1. Исключено |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 8: капитальный ремонт сетей теплоснабжения | | | | |
| 8.1 | Мероприятие 8.1. Исключено |  |  |  |  |
| 8.2 | Мероприятие 8.2. Капитальный ремонт теплотрассы от дома № 7 до дома № 48 п. Сахзаводской | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района;  администрация Крутовского сельского поселения (по согласованию) | 2016 г. | 2016 г. | Устранение рисков, связанных с теплоснабжением, снижение объёма потерь тепловой энергии при её передаче потребителям |
| 8.3 | Мероприятие 8.3. Капитальный ремонт изоляции теплотрассы п. Набережный 412 п.м. Д=159 мм. расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района;  администрация Крутовского сельского поселения (по согласованию) | 2018 г. | 2018 г. | Устранение рисков, связанных с теплоснабжением, снижение объёма потерь тепловой энергии при её передаче потребителям |
| 9. | Основное мероприятие 9: замена выработавшего свой ресурс котла в котельной администрации Ливенского района | | | | |
| 9.1 | Мероприятие 9.1. Демонтаж выработавшего свой ресурс котла в котельной администрации Ливенского района | МКУ «АХС администрации Ливенского района и ЕДДС Ливенского района» | 2016 г. | 2016 г. | Устранение рисков, связанных с теплоснабжением, обеспечение безопасной и надёжной работы котельной |
| 9.2. | Мероприятие 9.2. Монтаж рабочего котла в котельной администрации Ливенского района | МКУ «АХС администрации Ливенского района и ЕДДС Ливенского района» | 2017 г. | 2017 г. | Устранение рисков, связанных с теплоснабжением, обеспечение безопасной и надёжной работы котельной |
| 10. | Основное мероприятие 10: капитальный ремонт, модернизация систем водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 10.1. | Мероприятие 10.1. Установка частотного преобразователя на водозаборный узел в д. Луги Апушкины | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района;  администрация Сергиевского сельского поселения (по согласованию) | 2017 г. | 2017 г. | Обеспечение надежного водоснабжения, экономия потребления энергоресурсов |

Приложение 2 к постановлению

администрации Ливенского района

от 30 ноября 2018 г. № 478

Приложение 4

к муниципальной программе

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2016 - 2018 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счёт средств бюджета Ливенского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус программы/мероприятия | Наименование муниципальной программы/подпрограмм/ВП/основного мероприятия муниципальной программы | ГРБС – ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы бюджета района (тыс. руб.) | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2016 - 2018 годы | Всего, в т.ч. | 601, 609 | 0113, 0502 | ПП00000000 | 000 | 3470,32177 | 2535,558 | 100 | 834,76377 |
| МКУ «АХС администрации Ливенского района и ЕДДС Ливенского района»; | 601 | 0113 | ПП00000000 | 000 | 120 | 87,168 | 32,832 | 0 |
| управление муниципального имущества администрации Ливенского района,  администрации сельских поселений (по согласованию) | 609 | 0502 | ПП00000000 | 000 | 3350,32177 | 2448,39 | 67,168 | 834,76377 |
| Основное мероприятие 1. | Замена устаревшего, выработавшего свой ресурс, технического оборудования в квартальной котельной пос. Сахзаводской | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района | 609 | 0502 | ПП00178440 | 240 | 1890,5 | 1890,5 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1. | Приобретение котла КСВа – 2,5 в комплекте с блочной газовой горелкой ГБд – 2,7 и блоком управления | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района | 609 | 0502 | ПП00178440 | 243 | 1890,5 | 1890,5 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. | Техническое перевооружение котельной д. Росстани | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района | 609 | 0502 | ПП00278440 | 000 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Мероприятие 2.1. | Изготовление проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельной д. Росстани (в том числе предпроектной документации, включая изготовление расчета-обоснования потребности в тепле и топливе и получение технических условий, с прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости и экспертизы промышленной безопасности проекта) | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района | 609 | 0502 | ПП00278440 | 244 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Основное мероприятие 6. | Техническое освидетельствование котельного оборудования | Управление муни ципального иму щества админист рации Ливенского района;  администрация Вахновского сель ского поселения (по согласова нию);  МКУ «АХС администрации Ливенского района и ЕДДС Ливенского района» | 609, 601 | 0502, 0113 | ПП00678440 | 000 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6.1. | Техническое освидетельствование двух котлов КВа-1,0 «Факел-Г» в квартальной котельной д. Росстани | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района;  администрация Вахновского сельского поселения (по согласованию) | 609 | 0502 | ПП00678440 | 540 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6.2. | Техническое освидетельствование котла ДКВР в квартальной котельной п. Нагорный | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района | 609 | 0502 | ПП00678440 | 244 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6.3. | Техническое освидетельствование двух котлов «Каллард» в котельной администрации Ливенского района | МКУ «АХС администрации Ливенского района и ЕДДС Ливенского района» | 601 | 0113 | ПП00678440 | 244 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6.4. | Изготовление технической документации на два котла «Каллард», установленные в котельной администрации Ливенского района | МКУ «АХС администрации Ливенского района и ЕДДС Ливенского района» | 601 | 0113 | ПП00678440 | 244 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 8. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района;  администрация Крутовского сельского поселения (по согласованию) | 609 | 0502 | ПП00878440 | 000 | 842,65377 | 507,890 | 0 | 334,76377 |
| Мероприятие 8.2. | Капитальный ремонт теплотрассы от дома № 7 до дома № 48 п. Сахзаводской | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района;  администрация Крутовского сельского поселения (по согласованию) | 609 | 0502 | ПП00878440 | 540 | 507,890 | 507,890 | 0 | 0 |
| Мероприятие 8.3. | Капитальный ремонт изоляции теплотрассы п. Набережный 412 п.м. Д=159 мм. расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района;  администрация Крутовского сельского поселения (по согласованию) | 609 | 0502 | ПП00878440 | 540 | 334,76377 | 0 | 0 | 334,76377 |
| Основное мероприятие 9. | Замена выработавшего свой ресурс котла в котельной администрации Ливенского района | МКУ «АХС админи страции Ливен ского района и ЕДДС Ливенского района» | 601 | 0113 | ПП00978440 | 000 | 50 | 17,168 | 32,832 | 0 |
| Мероприятие 9.1 | Демонтаж выработавшего свой ресурс котла в котельной администрации Ливенского района | МКУ «АХС адми нистрации Ливен ского района и ЕДДС Ливенского района» | 601 | 0113 | ПП00978440 | 244 | 17,168 | 17,168 | 0 | 0 |
| Мероприятие 9.2 | Монтаж рабочего котла в котельной администрации Ливенского района | МКУ «АХС адми нистрации Ливен ского района и ЕДДС Ливенского района» | 601 | 0113 | ПП00978440 | 244 | 32,832 | 0 | 32,832 | 0 |
| Основное мероприятие 10. | Капитальный ремонт, модернизация систем водоснабжения и водоотведения | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района;  администрация Сергиевского сельского поселения (по согласованию) | 609 | 0502 | ПП01078440 | 540 | 67,168 | 0 | 67,168 | 0 |
| Мероприятие 10.1 | Установка частотного преобразователя на водозаборный узел в д. Луги Апушкины | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района;  администрация Сергиевского сельского поселения (по согласованию | 609 | 0502 | ПП01078440 | 540 | 67,168 | 0 | 67,168 | 0 |

Приложение 3 к постановлению

администрации Ливенского района

от 30 ноября 2018 г. № 478

Приложение 5

к муниципальной программе

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2016 - 2018 годы»

План

реализации муниципальной программы

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2016 - 2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия | | | | | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы | |
| начало реализации мероприятия | | окончание реализации мероприятия | | | 2016 г. | 2017 г. | | | | 2018 г. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | | | | 8 | | 9 | |
| Основное мероприятие 1: замена устаревшего, выработавшего свой ресурс, технического оборудования в квартальной котельной пос. Сахзаводской | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1. Приобретение котла КСВа – 2,5 в комплекте с блочной газовой горелкой ГБд – 2,7 и блоком управления | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района | 2016 г. | | 2016 г. | | | Всего, в т.ч. | 1890,5 | 0,0 | | | | 0,0 | | Снижение затрат на содержание квартальной котельной, экономия потребления энергоресурсов | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| бюджет Ливенского района | 1890,5 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 2: техническое перевооружение котельной д. Росстани | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1. Изготовление проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельной д. Росстани (в том чис ле предпроектной документа ции, включая изготовление рас чета-обоснования потребности в тепле и топливе и получение технических условий, с прохож дением государственной экспер тизы достоверности сметной стоимости и экспертизы промыш ленной безопасности проекта) | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района | 2018 г. | | 2018 г. | | | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | | | | 500,0 | | Снижение затрат на содержание квартальной котельной, экономия потребления энергоресурсов | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | | | | 500,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3: Исключено | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.1. Исключено |  |  | |  | | |  |  |  | | | |  | |  | |
|  |  |  | | | |  | |
|  |  |  | | | |  | |
|  |  |  | | | |  | |
|  |  |  | | | |  | |
| Основное мероприятие 4: Исключено | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4.1. Исключено |  |  | |  | | |  |  |  | | | |  | |  | |
|  |  |  | | | |  | |
|  |  |  | | | |  | |
|  |  |  | | | |  | |
|  |  |  | | | |  | |
| Основное мероприятие 5: Исключено | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 5.1. Исключено |  |  | |  | | |  |  |  | | | |  | |  | |
|  |  |  | | | |  | |
|  |  |  | | | |  | |
|  |  |  | | | |  | |
|  |  |  | | | |  | |
| Основное мероприятие 6: техническое освидетельствование котельного оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 6.1. Техническое освидетельствование двух котлов КВа-1,0 «Факел-Г» в квартальной котельной д. Росстани | Управление муниципального имущества адми нистрации Ли венского района;  администрация Вахновского сельского поселения (по согласованию) | 2016 г. | 2016 г. | | | | Всего, в т.ч. | 30,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | Обеспечение безопасной и надёжной работы технического оборудования котельной, устранение рисков, связанных с теплоснабжением | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| бюджет Ливенского района | 30,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 |
| Мероприятие 6.2. Техническое освидетельствование котла ДКВР в квартальной котельной п. Нагорный | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района | 2016 г. | | | 2016 г. | Всего, в т.ч. | | 20,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | Обеспечение безопасной и надёжной рабо ты техническо го оборудова ния котельной, устранение рис ков, связанных с теплоснаб жением | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет Ливенского района | | 20,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Мероприятие 6.3. Техническое освидетельствование двух котлов «Каллард» в котельной администрации Ливенского района | МКУ «АХС администрации Ливенского района и ЕДДС Ливенского района» | 2016 г. | | | 2016 г. | Всего, в т.ч. | | 40,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | Обеспечение безопасной и надёжной работы технического оборудования котельной | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет Ливенского района | | 40,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Мероприятие 6.4. Изготовление технической документации на два котла «Каллард», установленные в котельной администрации Ливенского района | МКУ «АХС администрации Ливенского района и ЕДДС Ливенского района» | 2016 г. | | | 2016 г. | Всего, в т.ч. | | 30,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | Обеспечение безопасной и надёжной работы технического оборудования котельной | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет Ливенского района | | 30,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Основное мероприятие 7: Исключено | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 7.1. Исключено |  |  | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | |
|  | |  | | |  |  | | |
|  | |  | | |  |  | | |
|  | |  | | |  |  | | |
|  | |  | | |  |  | | |
| Основное мероприятие 8: капитальный ремонт сетей теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 8.1. Исключено |  |  | | |  |  | |  | | |  |  | | |  | |
|  | |  | | |  |  | | |
|  | |  | | |  |  | | |
|  | |  | | |  |  | | |
|  | |  | | |  |  | | |
| Мероприятие 8.2. Капитальный ремонт теплотрассы от дома № 7 до дома № 48 п. Сахзаводской | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района;  администрация Крутовского сельского поселения (по согласованию) | 2016 г. | | | 2016 г. | Всего, в т.ч. | | 507,890 | | | 0,0 | 0,0 | | | Устранение рисков, связан ных с теплос набжением жи лых домов и объектов со циальной сфе ры пос. Сахза водской, сниже ние объёма потерь тепло вой энергии при её пере даче потреби телям | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет Ливенского района | | 507,890 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Мероприятие 8.3. Капитальный ремонт изоляции теплотрассы п. Набережный 412 п.м. Д=159 мм. расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский район | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района;  администрация Крутовского сельского поселения (по согласованию) | 2018 г. | | | 2018 г. | Всего, в т.ч. | | 0,0 | | | 0,0 | 334,76377 | | | Устранение рисков, связанных с теплоснабжением, снижение объёма потерь тепловой энергии при её передаче потребителям | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет Ливенского района | | 0,0 | | | 0,0 | 334,76377 | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Основное мероприятие 9: замена выработавшего свой ресурс котла в котельной администрации Ливенского района | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 9.1. Демонтаж выработавшего свой ресурс котла в котельной администрации Ливенского района | МКУ «АХС администрации Ливенского района и ЕДДС Ливенского  района» | 2016 г. | | | 2016 г. | Всего, в т.ч. | | 17,168 | | | 0,0 | 0,0 | | | Устранение рисков, связанных с теплоснабжением, обеспечение безопасной и надёжной работы котельной | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет Ливенского района | | 17,168 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Мероприятие 9.2. Монтаж рабочего котла в котельной администрации Ливенского района | МКУ «АХС администрации Ливенского района и ЕДДС Ливенского  района» | 2017 г. | | | 2017 г. | Всего, в т.ч. | | 0,0 | | | 32,832 | 0,0 | | | Устранение рисков, связанных с теплоснабжением, обеспечение безопасной и надёжной работы котельной | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| бюджет Ливенского района | | 0,0 | | | 32,832 | 0,0 | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Основное мероприятие 10: капитальный ремонт, модернизация систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 10.1. Установка частотного преобразователя на водозаборный узел в д. Луги Апушкины | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района;  администрация Сергиевского сельского поселения (по согласованию) | 2017 г. | | | 2017 г. | Всего, в т.ч. | | 0,0 | | | 67,168 | 0,0 | | | | Обеспечение надежного водоснабжения, экономия потребления энергоресурсов |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| бюджет Ливенского района | | 0,0 | | | 67,168 | 0,0 | | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | |
| Итого |  | Источники финансирования | | | | | | Объёмы финансирова ния (тыс. руб.) | | | | | | | |  |
| 2016 г. | 2017 г. | | | | 2018 г. | | |
| Всего, в т.ч. | | | | | | 2535,558 | 100,0 | | | | 834,76377 | | |  |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| бюджет Ливенского района | | | | | | 2535,558 | 100,0 | | | | 834,76377 | | |
| внебюджетные источники | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | |