- Приложение 4 к подпрограмме - «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы»

План реализации подпрограммы

«Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  |  | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации мероприятия |  | Окончание реализации мероприятия |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 3. Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Ливенском районе на 2021 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Сохранение военно-мемориальных объектов | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 549,1 | 301,0 | 601,0 | 301,0 | 301,0 | Восстановление и обустройство воинских захоронений, увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 71,250 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 77,850 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 400,0 | 301,0 | 601,0 | 301,0 | 301,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.1 Реконструкция, ремонт и благоуст ройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположен ной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Кунач, ул. Сельская, 14а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 174,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 74,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.2 Реконструкция, ремонт и благоу стройство братс кого кладбища советских воинов, расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Жерновка, опуш ка березовой Рощи | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 71,250 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3,750 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.3 Реконструкция, ремонт и благоу стройство братской могилы вои нов, погибших в 1942-1943гг., расположен ной по адресу: Орловская область, Ли венский рай он, с. Сосновка, ул. Центральная, 1/1: - проведение восстановительных работ; - установка мемо риальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.4 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1942-1943гг., расположенной по адресу: Орловская область, Ли венский рай он, д. Росстани, ул. Ассовиахим, 3а: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.5 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположенной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Моногарово, ул. Садовая, 26 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.6 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1941-1943 году, расположен ной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Липовец, ул. Центральная, 8 а: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.7. Реконструкция, ремонт и благо устройство братской могилы воинов, погибших в 1942-1943 г., расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Введенское, ул. Ливенская, 36а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.8 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположен ной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Жерино, ул. Воронежская, 2а | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.9 Реконструкция, ремонт и благоустройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 году, расположенной по адресу: Орловская обл. Ливенский р-н, д. Покровка Вторая, ул. Пневская, 36 а: - проведение восстановительных работ; - установка мемориальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.10 Реконструкция, ремонт и благоу стройство братской могилы вои нов, погибших в 1942-1943 гг., располо женной по адресу: Орловская обл. Ливенский р-н, с. Лютое, ул. Центральная, 35-А: - проведение восстановительных работ; - установка мемо риальных знаков | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1.11 Реконструкция, ремонт и благоу стройство братской могилы вои нов, погибших в 1943 г., расположен ной по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Круглое, ул. Центральная, 26 | Управление культуры и архивного дела администрации Ливенского района | 2021 |  | 2025 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | Увеличение количества воинских захоронений, братских могил, на которых проведен ремонт и благоустройство |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  |  | Источники финансирования |  |  | Объёмы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего: |
|  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  | 549,1 | 301,0 | 601,0 | 301,0 | 301,0 | 2053,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 71,250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,250 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | 77,850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,850 |
|  |  |  | бюджет Ливенского района |  |  | 400,0 | 301,0 | 601,0 | 301,0 | 301,0 | 1904,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |