

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Ливны

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Ливенского района № 359 от 8 октября 2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2019 - 2021 годы»

В связи с уточнением программных мероприятий муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2019 – 2021 годы» и объемов их финансирования администрация Ливенского района Орловской области постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ливенского района № 359 от 8 октября 2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2019 – 2021 годы» (в редакции постановления администрации Ливенского района № 38 от 11 февраля 2019 года, № 182 от 27 мая 2019 года, №285 от 2 сентября 2019 года, №306 от 17 сентября 2019 года, №419 от 9 декабря 2019 года, №138 от 10 апреля 2020 года, №158 от 8 мая 2020 года, №301 от 31 августа 2020 года, №400 13 ноября 2020 года, от 16 декабря 2020 года №448) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Ливенского района «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2019 – 2021 годы»:

- строку «Объемы финансирования муниципальной программы, всего» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы  финансирования  муниципальной  программы, всего | Общий объем финансирования – 3716,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 786,3 тыс. рублей;  2020 год – 872,7 тыс. рублей;  2021 год – 2057,4 тыс. рублей |

»;

1.2. В разделе IV. Перечень основных мероприятий муниципальной программы:

- пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Капитальный ремонт, модернизация, техническое перевооружение объектов теплоснабжения:

- изготовление проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельной пос. Нагорный;

- замена насоса на котельной пос. Сахзаводской в целях капитального ремонта (приобретение насоса Д200-36 под 37 кВт (или эквивалент));

- изготовление проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельной пос. Совхозный (в том числе предпроектной документации, включая изготовление расчета-обоснования потребности в тепле и топливе и получение технических условий, с прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости и экспертизы промышленной безопасности проекта);

- замена газопотребляющего оборудования (приобретение газовых котлов Лемакс-50, ИШМА-100 , Лемакс20) (или эквивалент);

- замена газопотребляющего оборудования (приобретение газового котла Десна-0,5Г) (или эквивалент).»;

1.3. Раздел VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы составляет 3716,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 786,3 тыс. рублей;

2020 год – 872,7 тыс. рублей;

2021 год – 2057,4 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и будут уточняться в соответствии с принятыми в установленном порядке и отраженными в бюджетах различных уровней решениями о финансировании. Соответственно объемы финансирования настоящей муниципальной программы могут подвергаться корректировке.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Ливенского района приведено в приложении 4 к муниципальной программе.»;

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2019 – 2021 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1;

1.5. Приложение 4 к муниципальной программе «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2019 – 2021 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 2;

1.6. Приложение 5 к муниципальной программе «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2019 – 2021 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

3. Управлению организационной и правовой работы администрации Ливенского района Орловской области (Н.А. Болотская) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района А.И. Шолохова.

Исполняющий обязанности

главы администрации района А. И. Шолохов

Приложение 1 к постановлению

администрации Ливенского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. №\_\_\_

Приложение 1

к муниципальной программе

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2019 – 2021 годы»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Капитальный ремонт, модернизация систем водоснабжения и водоотведения | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт водопровода по ул. Куликовской с. Коротыш | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2019 г. | 2019 г. | Обеспечение надежного водоснабжения, экономия потребления энергоресурсов |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт водопровода по ул. Слободская с. Покровка Первая | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района;  администрация Речицкого сельского поселения (по согласованию) | 2019 г. | 2019 г. | Обеспечение надежного водоснабжения, экономия потребления энергоресурсов |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. Замена компрессора на станции биологической очистки с. Коротыш в целях капитального ремонта (приобретение компрессора 32ВФ13/1,5СМ2У3 (или эквивалент)) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2019 г. | 2019 г. | Обеспечение надежного водоотведения, экономия потребления энергоресурсов |
| 1.4. | Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Кирова с. Крутое | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрация Крутовского сельского поселения (по согласованию) | 2020 г. | 2020 г. | Обеспечение надежного водоснабжения, экономия потребления энергоресурсов |
| 1.5. | Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Лескова с. Крутое | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрация Крутовского сельского поселения (по согласованию) | 2020 г. | 2020 г. | Обеспечение надежного водоснабжения, экономия потребления энергоресурсов |
| 1.6. | Мероприятие 1.6. Капитальный ремонт отдельных участков водопровода в населенных пунктах Ливенского района | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021г. | 2021 г. | Обеспечение надежного водоотведения, экономия потребления энергоресурсов |
| 2 | Основное мероприятие 2: Исключено | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Исключено |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3: Исключено | | | | |
| 3.1 | Мероприятие 3.1. Исключено |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4: Перевод муниципальных жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах на индивидуальное поквартирное отопление | | | | |
| 4.1. | Мероприятие 4.1. Перевод муниципальных квартир в многоквартирных домах на ИПО | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2019 г. | 2021 г. | Оптимизация теплоснабжения |
| 5. | Основное мероприятие 5: Исключено | | | | |
| 5.1. | Мероприятие 5.1. Исключено |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6: Капитальный ремонт, модернизация, техническое перевооружение объектов теплоснабжения | | | | |
| 6.1. | Мероприятие 6.1. Изготовление проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельной пос. Нагорный | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 | 2020 | Оптимизация теплоснабжения |
| 6.2. | Мероприятие 6.2. Замена насоса на котельной пос. Сахзаводской в целях капитального ремонта (приобретение насоса Д200-36 под 37 кВт (или эквивалент)) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 | 2020 | Оптимизация теплоснабжения |
| 6.3 | Мероприятие 6.3. Изготовление проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельной пос. Совхозный (в том числе предпроектной документации, включая изготовление расчета-обоснования потребности в тепле и топливе и получение технических условий, с прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости и экспертизы промышленной безопасности проекта) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 | 2021 | Снижение затрат на содержание квартальной котельной, экономия потребления энергоресурсов |
| 6.4. | Мероприятие 6.4. Замена газопотребляющего оборудования (приобретение газовых котлов Лемакс-50, ИШМА-100, Лемакс20) (или эквивалент) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 | 2020 | Оптимизация теплоснабжения |
| 6.5. | Мероприятие 6.5. Замена газопотребляющего оборудования (приобретение газового котла Десна-0,5Г) (или эквивалент) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 | 2021 | Оптимизация теплоснабжения |

Приложение 2 к постановлению

администрации Ливенского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. №\_\_\_

Приложение 4

к муниципальной программе

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2019 - 2021 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счёт средств бюджета Ливенского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус программы/мероприятия | Наименование муниципальной программы/подпрограмм/ВП/основного мероприятия муниципальной программы | ГРБС – ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы бюджета района (тыс. руб.) | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2019 - 2021 годы | Всего, в т.ч. | 609 | 0501,0502 | ПП00000000;  6100000000 | 000 | 3716,4 | 786,3 | 872,7 | 2057,4 |
| Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений (по согласованию) | 609 | 0501,0502 | ПП00000000;  6100000000 | 000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Капитальный ремонт, модернизация систем водоснабжения и водоотведения | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений (по согласованию) | 609 | 0502 | ПП00178440;  6100178440 | 000 | 1146,3 | 446,3 | 200,0 | 500,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 1.1. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Куликовской с. Коротыш | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | ПП00178440;  6100178440 | 243 | 97,7 | 97,7 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Слободская с. Покровка Первая | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрация Речицкого сельского поселения (по согласованию) | 609 | 0502 | ПП00178440;  6100178440 | 540 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. | Замена компрессора на станции биологической очистки с. Коротыш в целях капитального ремонта (приобретение компрессора 32ВФ13/1,5СМ2У3 (или эквивалент)) | Управление муниципального имущества и жилищно- коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | ПП00178440;  6100178440 | 244 | 248,6 | 248,6 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4. | Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Кирова с. Крутое | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрация Крутовского сельского поселения (по согласованию) | 609 | 0502 | ПП00178440;  6100178440 | 540 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5. | Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Лескова с. Крутое | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрация Крутовского сельского поселения (по согласованию) | 609 | 0502 | ПП00178440;  6100178440 | 540 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6. | Капитальный ремонт отдельных участков водопровода в населенных пунктах Ливенского района | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | 6100178440 | 244 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| Основное мероприятие 4. | Перевод муниципальных жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах на индивидуальное поквартирное отопление | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0501 | ПП00478440;  6100478440 | 244 | 680,0 | 340,0 | 240,0 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 4.1. | Перевод муниципальных квартир в многоквартирных домах на ИПО | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0501 | ПП00478440;  6100478440 | 244 | 680,0 | 340,0 | 240,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 6. | Капитальный ремонт, модернизация, техническое перевооружение объектов теплоснабжения | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | 6100678440 | 244 | 1890,1 | 0,0 | 432,7 | 1457,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 6.1. | Изготовление проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельной пос. Нагорный. | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | 6100678440 | 244 | 118,0 | 0,0 | 118,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.2. | Замена насоса на котельной пос. Сахзаводской в целях капитального ремонта (приобретение насоса Д200-36 под 37 кВт (или эквивалент)) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | 6100678440 | 244 | 104,7 | 0,0 | 104,7 | 0,0 |
| Мероприятие 6.3. | Изготовление проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельной пос. Совхозный (в том числе предпроектной документации, включая изготовление расчета-обоснования потребности в тепле и топливе и получение технических условий, с прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости и экспертизы промышленной безопасности проекта) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | 6100678440 | 244 | 77,4 | 0,0 | 0,0 | 77,4 |
| Мероприятие 6.4. | Замена газопотребляющего оборудования (приобретение газовых котлов Лемакс-50, ИШМА-100, Лемакс20) (или эквивалент) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | 6100678440 | 244 | 210 | 0,0 | 210,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.5. | Замена газопотребляющего оборудования (приобретение газового котла Десна-0,5Г) (или эквивалент) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 609 | 0502 | 6100678440 | 244 | 1380,0 | 0,0 | 0,0 | 1380,0 |

Приложение 3 к постановлению

администрации Ливенского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. №\_\_\_

Приложение 5

к муниципальной программе

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2019 - 2021 годы»

План

реализации муниципальной программы

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Ливенском районе на 2019 - 2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия | | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы | | |
| начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | 2019 г. | 2020 г. | | | 2021 г. | | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | |
| Основное мероприятие 1: Капитальный ремонт, модернизация систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт водопровода по ул. Куликовской с. Коротыш | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2019 г. | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 97,7 | | 0,0 | | | 0,0 | | | Обеспечение надежного водоснабжения, экономия потребления энергоресурсов | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет Ливенского района | 97,7 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт водопровода по ул. Слободская с. Покровка Первая | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрация Речицкого сельского поселения (по согласованию) | 2019 г. | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 100,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | Обеспечение надежного водоснабжения, экономия потребления энергоресурсов | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет Ливенского района | 100,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Мероприятие 1.3. Замена компрессора на станции биологической очистки с. Коротыш в целях капитального ремонта (приобретение компрессора 32ВФ13/1,5СМ2У3 (или эквивалент)) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2019 г. | 2019 г. | Всего, в т.ч. | 248,6 | | 0,0 | | | 0,0 | | | Обеспечение надежного водоотведения, экономия потребления энергоресурсов | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет Ливенского района | 248,6 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Кирова с. Крутое | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрация Крутовского сельского поселения (по согласованию) | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | | 100,0 | | | 0,0 | | | Обеспечение надежного водоснабжения, экономия потребления энергоресурсов | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет Ливенского района | 0,0 | | 100,0 | | | 0,0 | | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Лескова с. Крутое | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрация Крутовского сельского поселения (по согласованию) | 2020 г. | 2020 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | | 100,0 | | | 0,0 | | | Обеспечение надежного водоснабжения, экономия потребления энергоресурсов | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет Ливенского района | 0,0 | | 100,0 | | | 0,0 | | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Мероприятие 1.6. Капитальный ремонт отдельных участков водопровода в населенных пунктах Ливенского района | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 0,0 | | 0,0 | | | 500,0 | | | Обеспечение надежного водоотведения, экономия потребления энергоресурсов | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет Ливенского района | 0,0 | | 0,0 | | | 500,0 | | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Основное мероприятие 2: Исключено | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1. Исключено |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |  | |
|  |  |  | | |  | | | |
|  |  |  | | |  | | | |
|  |  |  | | |  | | | |
|  |  |  | | |  | | | |
| Основное мероприятие 3: Исключено | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.1. Исключено |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |  | |
|  |  |  | | |  | | | |
|  |  |  | | |  | | | |
|  |  |  | | |  | | | |
|  |  |  | | |  | | | |
| Основное мероприятие 4: Перевод муниципальных жилых помещений (квартир) в многоквартирных домах на индивидуальное поквартирное отопление | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4.1. Перевод муниципальных квартир в многоквартирных домах на ИПО | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2019 г. | 2021 г. | Всего, в т.ч. | 340,0 | 240,0 | | | 100,0 | | | | | Оптимизация теплоснабжения |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| бюджет Ливенского района | 340,0 | 240,0 | | | 100,0 | | | | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| Основное мероприятие 5: Исключено | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 5.1. Исключено |  |  |  |  |  |  | | |  | | | | |  |
|  |  |  | | |  | | | | |
|  |  |  | | |  | | | | |
|  |  |  | | |  | | | | |
|  |  |  | | |  | | | | |
| Основное мероприятие 6: Капитальный ремонт, модернизация, техническое перевооружение объектов теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 6.1. Изготовление проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельной пос. Нагорный. | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 | 2020 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 118,0 | | | 0,0 | | | | |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| бюджет Ливенского района | 0,0 | 118,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| Мероприятие 6.2. Замена насоса на котельной пос. Сахзаводской в целях капитального ремонта (приобретение насоса Д200-36 под 37 кВт (или эквивалент)). | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 | 2020 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 104,7 | | | 0,0 | | | | |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| бюджет Ливенского района | 0,0 | 104,7 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| Мероприятие 6.3. Изготовление проектно-сметной документации на техническое перевооружение котельной пос. Совхозный (в том числе предпроектной документации, включая изготовление расчета-обоснования потребности в тепле и топливе и получение технических условий, с прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости и экспертизы промышленной безопасности проекта) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 | 2021 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | | | 77,4 | | | | |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | | | 77,4 | | | | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| Мероприятие 6.4.  Замена газопотребляющего оборудования (приобретение газовых котлов Лемакс-50, ИШМА-100 , Лемакс20) (или эквивалент) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2020 | 2020 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 210,0 | | | 0,0 | | | | |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| бюджет Ливенского района | 0,0 | 210,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| Мероприятие 6.5. Замена газопотребляющего оборудования (приобретение газового котла Десна-0,5Г) (или эквивалент) | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2021 | 2021 | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | | | 1380,0 | | | | |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| бюджет Ливенского района | 0,0 | 0,0 | | | 1380,0 | | | | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
|  |  | Источники финансирования | | | Объёмы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | |  |
| 2019 г. | | | 2020 г. | | | 2021 г. | | |
| Всего, в т.ч. | | | 786,3 | | | 872,7 | | | 2057,4 | | |  |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| бюджет Ливенского района | | | 786,3 | | | 872,7 | | | 2057,4 | | |
| внебюджетные источники | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |