**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« » 2021г.

с. Сергиевское №

О внесении изменений в постановление администрации Сергиевского сельского поселения № 51 от 27 декабря 2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сергиевского сельского поселения на 2018 - 2024 годы»

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий в рамках указанного проекта, администрация Сергиевского сельского поселения постановляет:

1. Внести в постановление администрации Сергиевского сельского поселения № 51 от 27 декабря 2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сергиевского сельского поселения на 2018 – 2024 годы» (в редакции постановлений администрации Сергиевского сельского поселения № 16 от 26 марта 2018 года, № 30 от 16 июля 2018 года, №13 от 28 февраля 2019 года, № 14 от 28 марта 2019 года, №10 от 25 февраля 2020 года, №22 от 31 июля 2020 года, № 9 от 02 марта 2021 года, №22 от 19 августа 2021 года) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

3. Ведущему специалисту ЖКХ администрации Сергиевского сельского поселения Болотских В.В. опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Сергиевского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сергиевского сельского поселения С.А. Алдошина

Приложение 1 к постановлению

администрации Сергиевского

сельского поселения

от « » 2021 г. N

Приложение к постановлению

администрации Сергиевского

сельского поселения

от «27» декабря 2017 г. N 51

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Сергиевского сельского поселения на 2018 – 2024 годы»**

Ответственный исполнитель

муниципальной программы:

Администрация Сергиевского

сельского поселения Ливенского

района Орловской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Болотских

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории Сергиевского сельского поселения на 2018-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории Сергиевского сельского поселения на 2018-2024 годы» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Сергиевского сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Не предусмотрены |
| Цель (цели) Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Сергиевского сельского поселения |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий Сергиевского сельского поселения.  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения |
| Перечень основных мероприятий муниципальной Программы | Основное мероприятие 1: Информирование жителей Сергиевского сельского поселения о реализации приоритетного проекта "ЖКХ и городская среда" на территории Сергиевского сельского поселения.  Основное мероприятие 2: Привлечение жителей Сергиевского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.  Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций Сергиевского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства общественных территорий.  Основное мероприятие 4: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.  Основное мероприятие 5: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.  Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (часть оплаты)  Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды в рамках национального проекта Российской Федерации «Жилье и городская среда»  Основное мероприятие 8: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства  Основное мероприятие 9: Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с администрацией Сергиевского сельского поселения соглашениями  Основное мероприятие 10: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий (часть оплаты) |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий.  2. Количество благоустроенных общественных территорий  3. Количество протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в муниципальную программу. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Муниципальная программа реализуется в один этап.  Срок реализации муниципальной программы **–** 2018-2024 годы |
| Объемы финансирования муниципальной Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 8132,43355 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 899,10512 тыс. руб.;  2019 год – 1166,07691 тыс. руб.;  2020 год – 1199,01556 тыс. руб.;  2021 год – 1187,28494 тыс. руб.;  2022 год – 1491,32800 тыс. руб.;  2023 год - 1085,16337 тыс. руб.;  2024 год – 1104,45965 тыс. руб.  средства федерального бюджета – 3862,63271 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 471,91538 тыс. руб.;  2019 год – 689,20020 тыс. руб.;  2020 год – 566,51776 тыс. руб.;  2021 год – 507,74230 тыс. руб.;  2022 год – 523,44693 тыс. руб.;  2023 год - 523,04693 тыс. руб.;  2024 год – 581,16321 тыс. руб.  средства областного бюджета – 3264,57136 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 327,18974 тыс. руб.;  2019 год – 376,87671 тыс. руб.;  2020 год – 507,97722 тыс. руб.;  2021 год – 516,94622 тыс. руб.;  2022 год – 511,66481 тыс. руб.;  2023 год - 511,66481 тыс. руб.;  2024 год – 512,25185 тыс. руб.  в том числе:  средства областного бюджета из Дорожного фонда – 3205,48404 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год – 302,35209 тыс. руб.;  2019 год – 369,91509 тыс. руб.;  2020 год – 502,25482 тыс. руб.;  2021 год – 511,81751 тыс. руб.;  2022 год – 506,38151 тыс. руб.;  2023 год - 506,38151 тыс. руб.;  2024 год – 506,38151 тыс. руб.  средства бюджета Сергиевского сельского поселения – 1005,22948 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 100 тыс. руб.;  2019 год - 100 тыс. руб.;  2020 год – 124,52058 тыс. руб.;  2021 год – 162,59642 тыс. руб.;  2022 год – 456,61626 тыс. руб.;  2023 год – 50,45163 тыс. руб.;  2024 год – 11,04459 тыс. руб.  внебюджетные источники - 0 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 0 тыс. руб.;  2019 год - 0 тыс. руб.;  2020 год - 0 тыс. руб.;  2021 год - 0 тыс. руб.;  2022 год - 0 тыс. руб;  2023 год - 0 тыс. руб;  2024 год - 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов за весь период реализации муниципальной Программы составит не менее 5 дворовых территорий, в том числе по годам:  - в 2018 году – не менее 1 дворовой территории;  - в 2019 году – не менее 1 дворовой территории;  - в 2020 году – не менее 1 дворовой территории;  - в 2021 году – не менее 1 дворовой территории;  - в 2022 году – не менее 1 дворовой территории.  2. Количество благоустроенных общественных территорий за весь период реализации муниципальной программы составит не менее 1 общественных территорий, в том числе по годам:  - в 2021,2022,2023,2024 годах – не менее 1 общественной территории.  3. Количество протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в муниципальную программу, составит не менее 5 единиц, в том числе по годам:  - в 2018 году – не менее 1 единицы;  - в 2019 году – не менее 1 единицы;  - в 2020 году – не менее 1 единицы;  - в 2021 году – не мене 1 единицы;  - в 2022 году – не менее 1 единицы. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы благоустройства Сергиевского сельского поселения

В состав Сергиевского сельского поселения входит один населённый пункт с численностью населения свыше 1000 человек – с. Сергиевское.

В данном населённом пункте:

- имеются 8 дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью 11100 м², только 5 из которых можно считать в достаточной мере благоустроенными;

- площадь земель общего пользования составляет 12 Га.

В последние годына территорииСергиевского сельского поселения, в том числе в селе Сергиевское, проводилась работа по благоустройству территории.

В тоже время в вопросах благоустройства территории имеется ряд нерешённых проблем, – благоустройство территории населённых пунктов сельского поселения не отвечает современным требованиям.

Наибольшие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий многоквартирных домов с. Сергиевское.

Дворовые территории многоквартирных домов являются важнейшей составной частью транспортной системы данного населённого пункта. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде за многолетний период эксплуатации пришли в неудовлетворительное состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Вместе с тем неуклонно растет транспортный поток, что приводит к увеличению физического износа покрытия дворовых территорий.

По-прежнему серьёзную озабоченность вызывают освещение дворовых территорий, отсутствие малых архитектурных форм.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния дворовых территорий многоквартирных домов, чтобы обеспечить потребности населения.

Кроме того, одной из основных проблем Сергиевского сельского поселения является отсутствие в достаточной мере благоустройства улиц и пешеходных зон, многие из которых не имеют твердого асфальтобетонного покрытия либо асфальтобетонное покрытие которых практически полностью разрушено.

Благоустройство общественных территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере должны создаваться условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Обеспечение доступной среды и беспрепятственного доступа к зданиям и сооружениям, транспорту и информации – одно из фундаментальных прав человека. В связи с этим должны создаваться условия для комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей поселения, позволяющие значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик общественных мест сельского поселения.

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сергиевского сельского поселения на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная Программа) – одно из необходимых условий улучшения жизни населения Сергиевского сельского поселения. Муниципальной Программой предусмотрены основные мероприятия, направленные на улучшение комфортности и благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Сергиевского сельского поселения на 2018-2024 годы» синхронизируется с другими программами (планами) и мероприятиями, реализуемыми на территории Сергиевского сельского поселения:

- в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения с мероприятиями, направленными на создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов (оборудование доступных для инвалидов мест отдыха, установка скамеек со спинками и подлокотниками, оборудование тротуаров бордюрными пандусами для въезда, устройство пандусов на придомовых и общественных территориях, устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию);

- в рамках реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов на территории Орловской области» с мероприятиями, направленные на повышение надежности жизнеобеспечения и комфортности проживания населения за счет приведения технического состояния мест общего пользования жилищного фонда в соответствие с действующими нормативными требованиями;

- в рамках реализации Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» ежегодно с 01 апреля по 01 июня с проведением экологических субботников, смотров – конкурсов по благоустройству территории поселения, с осуществлением природоохранных мероприятий;

- в рамках реализации муниципальной программы по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Ливенского района на 2019-2021 годы с осуществлением мероприятий по ремонту автомобильных дорог.

В ходе реализации и по результатам реализации мероприятий муниципальной Программы муниципальная Программа может подвергаться корректировке (актуализации).

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы, цели и задачи муниципальной Программы

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сергиевского сельского поселения на 2018-2024 годы» является одним из важнейших направлений деятельности администрации Сергиевского сельского поселения в период с 2018 по 2024 годы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы определены утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (протокол от 21 ноября 2016 года N 10).

Целью муниципальной Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Сергиевского сельского поселения.

Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы:

1. Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Сергиевского сельского поселения.

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации участия граждан в решении вопросов местного значения.

Муниципальной Программой обеспечена возможность проверки и подтверждения достижения цели и решения поставленных задач посредством целевых показателей (индикаторов), количественно характеризующих погодовую динамику степени решения задач и уровня достижения цели, а также конечные результаты реализации муниципальной программы.

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач муниципальной Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы и их значениях приведены в приложении 4 к муниципальной Программе.

Задачи муниципальной Программы решаются посредством реализации основных мероприятий.

Раздел 3. Перечень и характеристика мероприятий муниципальной Программы

В целях повышения уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий Сергиевского сельского поселения, улучшения эстетического облика Сергиевского поселения будут реализованы следующие основные мероприятия [(приложение 1)](#Par203):

Основное мероприятие 1: Информирование жителей Сергиевского сельского поселения о реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» на территории Сергиевского сельского поселения.

Основное мероприятие 2: Привлечение жителей Сергиевского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

В рамках реализации данного мероприятия администрация поселения осуществляет публикацию в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, извещения о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов; обеспечивает методическую помощь в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов; осуществляет сбор предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную Программу; размещает в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, проект муниципальной Программы для общественного обсуждения, а также выполняет иные предусмотренные настоящей Программой условия, направленные на повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству.

В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной Программы заинтересованные лица выбирают виды работ, предполагаемые к выполнению:

1) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включающий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, входящих в минимальный перечень, приведен в [приложении](#Par545) 5 к муниципальной программе.

Ориентировочные (примерные) единичные расценки работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень, приведены в [приложении](#Par573) 6 к муниципальной программе.

2) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включающий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ, определяемые заинтересованными лицами.

Ориентировочные (примерные) единичные расценки работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень, приведены в [приложении](#Par656) 7 к муниципальной Программе.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ осуществляется на условиях трудового участия заинтересованных лиц.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ осуществляется на условиях трудового и финансового участия заинтересованных лиц.

Форма трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству может быть выражена в виде:

1) выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовки объектов (дворовой территории) к началу работ, земляных работ, снятия старого оборудования, уборки мусора) и других работ (покраски оборудования, озеленения территории, посадки деревьев, охраны объекта);

2) предоставления строительных материалов, техники;

3) обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ должно подтверждаться документально.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие, является отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, и (или) отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. В качестве приложения к такому отчету представляются фото- и (или) видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Сергиевского сельского поселения не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Форма финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству может быть выражена в виде взноса в денежной форме в размере не менее 5 % и не более 50 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, в случае, если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.

Форма финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, включенной в муниципальную Программу после 20 февраля 2019 года, может быть выражена в виде взноса в денежной форме в размере не менее 20 % стоимости выполнения дополнительных работ.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную Программу, приведен в приложении 10 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Сергиевского сельского поселения на 2018 - 2024 годы».

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ осуществляется при условии наличия решения собственников помещений о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций Сергиевского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства общественных территорий.

В рамках реализации данного мероприятия администрация поселения осуществляет публикацию в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, извещения о начале приема предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу; осуществляет сбор предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную Программу; размещает в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, проект муниципальной Программы для общественного обсуждения, а также выполняет иные предусмотренные настоящей Программой условия, направленные на повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.

Основное мероприятие 4: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.

Подготовленный дизайн-проект благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, должен содержать текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта благоустройства (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

Порядок обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в программу, приведен в [приложении](#Par721) 8 к муниципальной Программе.

Основное мероприятие 5: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.

Разработка дизайн-проекта в отношении общественной территории осуществляется администрацией Сергиевского сельского поселения. Администрация Сергиевского сельского поселения организовывает общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории. Обсуждение дизайн-проекта общественной территории осуществляется в течение 10 дней. Дизайн-проект благоустройства общественной территории утверждается администрацией Сергиевского сельского поселения.

Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Информация о реализации муниципальной Программы и проектов благоустройства администрацией Сергиевского сельского поселения размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)

Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды в рамках национального проекта Российской Федерации «Жилье и городская среда»

Заключение администрацией Сергиевского сельского поселения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг (обеспечение контрактования на работы по объектам) должно быть обеспечено не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для выполнения работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Минимальный гарантийный срок на результаты выполнения работ должен составлять 3 (три) года при заключении муниципальных контрактов с подрядными организациями.

Администрация Сергиевского сельского поселения вправе исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Сергиевского сельского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий Межведомственной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Орловской области, созданной в соответствии с Указом Губернатора Орловской области от 28 февраля 2017 года № 94 (далее-Межведомственная комиссия), установленном данной комиссией.

Администрация Сергиевского сельского поселения вправе исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования в порядке, установленном Межведомственной комиссией, установленном данной комиссией.

В ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды в рамках национального проекта Российской Федерации «Жилье и городская среда» администрацией Сергиевского сельского поселения обеспечивается проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и которые не сформированы в соответствии с действующим законодательством.

Выполнение мероприятий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» возможно с привлечением добровольцев (волонтеров). При этом администрацией Сергиевского сельского поселения обеспечиваются необходимые условия для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по формированию современной городской среды

Основное мероприятие 8: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства.

Основное мероприятие 9: Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с администрацией Сергиевского сельского поселения соглашениями.

Перечень приведен в приложении 9 к муниципальной Программе

Основное мероприятие 10: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 8132,43355 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 899,10512 тыс. руб.;

2019 год – 1166,07691 тыс. руб.;

2020 год – 1199,01556 тыс. руб.;

2021 год – 1187,28494 тыс. руб.;

2022 год – 1491,32800 тыс. руб.;

2023 год - 1085,16337 тыс. руб.;

2024 год – 1104,45965 тыс. руб.

средства федерального бюджета – 3862,63271 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 471,91538 тыс. руб.;

2019 год – 689,20020 тыс. руб.;

2020 год – 566,51776 тыс. руб.;

2021 год – 507,742302 тыс. руб.;

2022 год – 523,04693 тыс. руб.;

2023 год - 523,04693 тыс. руб.;

2024 год – 581,16321 тыс. руб.

средства областного бюджета – 3264,57136 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 327,18974 тыс. руб.;

2019 год – 376,87671 тыс. руб.;

2020 год – 507,97722 тыс. руб.;

2021 год – 516,94622 тыс. руб.;

2022 год – 511,66481 тыс. руб.;

2023 год - 511,66481 тыс. руб.;

2024 год – 512,25185 тыс. руб.

в том числе:

средства областного бюджета из Дорожного фонда – 3205,48404 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 302,35209 тыс. руб.;

2019 год – 369,91509 тыс. руб.;

2020 год – 502,25482 тыс. руб.;

2021 год – 511,81751 тыс. руб.;

2022 год – 506,38151 тыс. руб.;

2023 год - 506,38151 тыс. руб.;

2024 год – 506,38151 тыс. руб.

средства бюджета Сергиевского сельского поселения – 1005,22948 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 100 тыс. руб.;

2019 год - 100 тыс. руб.;

2020 год – 124,52058 тыс. руб.;

2021 год – 162,59642 тыс. руб.;

2022 год – 456,61626 тыс. руб.;

2023 год – 50,45163 тыс. руб.;

2024 год – 11,04459 тыс. руб.

внебюджетные источники - 0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 0 тыс. руб.;

2019 год - 0 тыс. руб.;

2020 год - 0 тыс. руб.;

2021 год - 0 тыс. руб.;

2022 год - 0 тыс. руб;

2023 год - 0 тыс. руб;

2024 год - 0 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и будут уточняться в соответствии с принятыми и отражёнными в федеральном, региональном и местном бюджетах в установленном порядке решениями о финансировании. Соответственно объёмы финансирования настоящей муниципальной Программы могут подвергаться корректировке.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Сергиевского сельского поселения приведено в приложении 2 к муниципальной Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и федерального бюджетов, бюджета Сергиевского сельского поселения, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы представлены в приложении 3 к муниципальной Программе.

Раздел 5. Перечень целевых показателей результативности муниципальной Программы

Для оценки хода и результативности решения поставленных задач, направленных на повышение качества и комфортности городской среды на территории Сергиевского сельского поселения, предусмотрены целевые показатели реализации мероприятий муниципальной Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется по следующим показателям результативности муниципальной Программы:

1) количество благоустроенных дворовых территорий;

2) количество благоустроенных общественных территорий;

3) количество протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в муниципальную программу.

Значения целевых показателей по муниципальной Программе представлены в приложении 4 к муниципальной Программе.

Раздел 6. Этапы и сроки реализации муниципальной Программы

Реализация муниципальной Программы рассчитана на 7 лет в один этап в связи с осуществлением комплекса взаимосвязанных мероприятий для достижения поставленных целей.

Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной Программы

Реализация муниципальной Программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов:

- законодательные риски, обусловленные изменением земельного, градостроительного законодательства, законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий;

- экономические риски, связанные с кризисными явлениями в финансово-экономическом развитии Сергиевского сельского поселения;

- производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

Способами ограничения рисков будут являться:

- формирование эффективной системы управления муниципальной Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя муниципальной Программы;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной Программы, регулярного анализа хода выполнения муниципальной Программы.

В рамках обеспечения реализации муниципальной Программы создана общественная комиссия, в состав которой включены представители органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, иные лица для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией муниципальной Программы. Состав комиссии и Положение о ее работе утверждены постановлением администрации Сергиевского сельского поселения.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Сергиевского сельского поселения

на 2018-2024 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной**

**городской среды на территории Сергиевского сельского поселения на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок | | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат  . |
| начала реализации | | окончания реализации | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Информирование жителей Сергиевского сельского поселения о реализации проекта "ЖКХ и городская среда" на территории Сергиевского сельского поселения | | | | | | | | | |
| 1.1. | Подготовка и регулярная публикация информационных материалов в средствах массовой информации и на сайте администрации Ливенского района | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2017 г. | | 2024 г. | | | | | Обеспечение информированности населения о реализации проекта «ЖКХ и городская среда» |
|  | Основное мероприятие 2: Привлечение жителей Сергиевского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | |
| 2.1 | Публикация в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, извещения о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2017 г. (при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года)  2020г. (при корректировке Программы на период до 2024 года) | | 2017 г. (при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года)  2020 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года) | | | | | Представление в администрацию Сергиевского сельского поселения заинтересованными лицами заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов (с приложением к заявкам протоколов общих собраний собственников помещений в МКД и актов обследования дворовых территорий МКД) для определения в установленном порядке дворовых территорий, подлежащих благоустройству |
| 2.2. | Обеспечение методической помощи в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2017 г. (при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года)  2020 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года | | 2017 г. (до даты окончания срока подачи заявок при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (до даты окончания срока подачи заявок при корректировке Программы на период до 2024 года  2020 г. (до даты окончания срока подачи заявок при корректировке Программы на период до 2024 года | | | | |
| 2.3. | Сбор предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную Программу | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2017 г. (при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года)  2020 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года) | | 2017 г. (до даты окончания срока подачи заявок при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (до даты окончания срока подачи заявок при корректировке Программы на период до 2024 года)  2020 г. (до даты окончания срока подачи заявок при корректировке Программы на период до 2024 года) | | | | |
| 2.4. | Размещение в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, проекта муниципальной Программы для общественного обсуждения | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2017 г. (при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года)  2020 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года) | | 2017 г. (при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года)  2020 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года) | | | | | Формирование муниципальной Программы с учетом предложений и (или) замечаний участников общественного обсуждения проекта муниципальной Программы |
|  | Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций Сергиевского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства общественных территорий. | | | | | | | | | |
| 3.1. | Публикация в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, извещения о начале приема предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную Программу | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2017 г. (при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года)  2020 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года) | | 2017 г. (при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года)  2020 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года) | | | | | Определение в установленном порядке общественных территорий, подлежащих благоустройству |
| 3.2. | Сбор предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную Программу | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2017 г. (при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года)  2020 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года) | | 2017 г. (до даты окончания срока подачи заявок при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года  2020 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года) | | | | |
| 3.3. | Размещение в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, проекта муниципальной Программы для общественного обсуждения | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2017 г. (при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года)  2020 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года) | | 2017 г. (при формировании Программы на период до 2022 года)  2019 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года)  2020 г. (при корректировке Программы на период до 2024 года) | | | | | Формирование муниципальной Программы с учетом предложений и (или) замечаний участников общественного обсуждения проекта муниципальной Программы |
|  | Основное мероприятие 4: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий | | | | | | | | | |
| 4.1. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 3 по ул. Александрова с. Сергиевское и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2018 г. | | 2018 г. | | | | | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству 5-ти дворовых территорий многоквартирных домов и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства данных дворовых территорий |
| 4.2. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 3 по ул. Говорова с. Сергиевское и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2019 г. | | 2019 г. | | | | |
| 4.3. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 7 по ул. Говорова с. Сергиевское и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2019 г. | | 2019 г. | | | | |
| 4.4. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 11 по ул. Пентюхова с. Сергиевское и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Администрация Сергиевского сельского поселения | | 2020 | | 2020 | | |  | |
| 4.5. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 16 по ул. Александрова с. Сергиевское и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Администрация Сергиевского сельского поселения | | 2021 | | 2021 | |  | | |
|  | Основное мероприятие 5: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. | | | | | | | | | |
| 5.1. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова, и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2020 | | 2020 | | | | | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству одной общественной территории и утверждение дизайн-проекта благоустройства данной общественной территории |
| 5.2. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова (2этап) | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2021 | | 2021 | | | | | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству одной общественной территории и утверждение дизайн-проекта благоустройства данной общественной территории |
| 5.3. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова (3 этап) | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2022 | | 2022 | | | | | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству одной общественной территории и утверждение дизайн-проекта благоустройства данной общественной территории |
| 5.4. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова (4 этап) | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2023 | | 2023 | | | | | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству одной общественной территории и утверждение дизайн-проекта благоустройства данной общественной территории |
|  | Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. | | | | | | | | | |
| 6.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 3 по ул. Александрова с. Сергиевское | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2018 г. | | 2018 г. | | | | | Выполненные работы по благоустройству дворовой территорий |
| 6.2. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 7 по ул. Говорова с. Сергиевское (со финансирование) | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2020 | | 2020 | | | | | Выполненные работы по благоустройству дворовой территорий |
| 6.3. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 11 по ул. Пентюхова с. Сергиевское (софинансирование) | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2021 | | 2021 | | | | | Выполненные работы по благоустройству дворовой территорий |
| Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды в рамках национального проекта Российской Федерации «Жилье и городская среда» | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 3 по ул. Говорова с. Сергиевское | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2019 г. | | 2019 г. | | | | | Выполненные работы по благоустройству дворовой территории |
| 7.2. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 7 по ул. Говорова с. Сергиевское | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2020 г. | | 2020 г. | | | | | Выполненные работы по благоустройству дворовой территории |
| 7.3. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2021 г. | | 2021 г. | | | | | Выполненные работы по благоустройству общественной территории |
| 7.4. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 11 по ул. Пентюхова с. Сергиевское | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2021 г. | | 2021 г. | | | | | Выполненные работы по благоустройству дворовой территории |
| 7.5. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова (2 этап) | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2022 г. | | 2022 г. | | | | | Выполненные работы по благоустройству общественной территории |
| 7.6. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 16 по ул. Александрова с. Сергиевское | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2022 г. | | 2022 г. | | | | | Выполненные работы по благоустройству дворовой территории |
| 7.7. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова (3 этап) | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2023 г. | | 2023 г. | | | | | Выполненные работы по благоустройству общественной территории |
| 7.8. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова (4 этап) | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2024 г. | | 2024 г. | | | | | Выполненные работы по благоустройству общественной территории |
| Основное мероприятие 8: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства. | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2017 г. | | 2017 г. | | | | | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства. |
|  | Основное мероприятие 9: Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с администрацией Сергиевского сельского поселения соглашениями. | | | | | | | | | |
| 9.1. | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с администрацией Сергиевского сельского поселения соглашениями. | Администрация Сергиевского сельского поселения | 2018 г. | | 2019 г. | | | | | Выполненные работы по благоустройству |
| Основное мероприятие 10: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова | Администрация Сергиевского сельского поселения | | 2022 | | | 2022 | |  | |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Сергиевского сельского поселения на 2018 – 2024 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды**

**на территории Сергиевского сельского поселения на 2018 - 2024 годы»**

**за счет средств бюджета Сергиевского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус программы/мероприятия | Наименование муниципальной программы/подпрограмм/ВП/основного мероприятия муниципальной программы | ГРБС – ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Расходы бюджета сельского поселения (тыс. руб.) | | | | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | |  |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Сергиевского сельского поселения на 2018 - 2024 годы | Всего, в т.ч. | 679 | 0000 | ПП00000000  7500000000 | 000 | 1005,22948 | 100 | 100 | 124,52058 | 162,59642 | 456,61626 | 50,45163 | | 11,04459 |
| Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0000 | ПП00000000  7500000000 | 000 | 1005,22948 | 100 | 100 | 124,52058 | 162,59642 | 456,561626 | 50,45163 | | 11,04459 |
| Основное мероприятие 4. | Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503 | ПП00400000  7500400000 | 240 | 296,52289 | 91,92823 | 89,23154 | 55,51198 | 59,85114 | 0 | 0 | | 0 |
| Мероприятие 4.1. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 3 по ул. Александрова с. Сергиевское и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503 | ПП00478330 | 240 | 91,92823 | 91,92823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Мероприятие 4.2. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 3 по ул. Говорова с. Сергиевское и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503 | ПП00478330 | 240 | 34,37754 | 0 | 34,37754 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Мероприятие 4.3. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 7 по ул. Говорова с. Сергиевское и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503 | 7500478330 | 240 | 54,85400 | 0 | 54,85400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Мероприятие 4.4. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 11 по ул. Пентюхова с. Сергиевское и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503 | 7500478330 | 240 | 55,51198 | 0 | 0 | 55,51198 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Мероприятие 4.5. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 16 по ул. Александрова с. Сергиевское и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503 | 7500478330 | 240 | 59,85114 | 0 | 0 | 0 | 59,85114 | 0 | 0 | | 0 |
| Основное мероприятие 5. | Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503 | 7500500000 | 240 | 167,10000 | 0 | 0 | 53,10000 | 34,00000 | 40,00000 | 40,00000 | | 0 |
| Мероприятие 5.1. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503 | 7500578330 | 240 | 53,10000 | 0 | 0 | 53,10000 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Мероприятие 5.2. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова (2 этап) | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503 | 7500578330 | 240 | 34,000 | 0 | 0 |  | 34,000 | 0 | 0 | | 0 |
| Мероприятие 5.3. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова (3 этап) | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503 | 7500578330 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00000 | 0 | | 0 |
| Мероприятие 5.4. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова 4 этап) | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503 | 7500578330 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00000 | | 0 |
| Основное мероприятие 6. | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (часть оплаты) | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503,0409 | ПП00600000  7500600000 | 240 | 71,52178 | 8,07177 | 0 | 5,05512 | 58,39489 | 0 | 0 | | 0 |
| Мероприятие 6.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 3 по ул. Александрова с. Сергиевское (часть оплаты) | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503,0409 | ПП00600000 | 240 | 8,07177 | 8,07177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| в том числе |  | 679 | 0503 | ПП006L5550 | 240 | 5,01771 | 5,01771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  |  | 679 | 0409 | ПП00673180 | 240 | 3,05406 | 3,05406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Мероприятие 6.2. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 7 по ул. Говорова с. Сергиевское (со финансирование) | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503 | 7500678330 | 240 | 5,05512 | 0 | 0 | 5,05512 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| в том числе |  | 679 | 0503 | 7500678330 | 240 | 5,05512 | 0 | 0 | 5,05512 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Мероприятие 6.3. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 11 по ул. Пентюхова с. Сергиевское (софинансирование) | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503 | 7500678330 | 240 | 58,39489 | 0 | 0 | 0 | 58,39489 | 0 | 0 | | 0 |
| в том числе |  | 679 | 0503 | 7500678330 | 240 | 58,39489 | 0 | 0 | 0 | 58,39489 | 0 | 0 | | 0 |
| Основное мероприятие 7. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды в рамках национального проекта Российской Федерации «Жилье и городская среда» | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503,0409 | ПП0F200000  750F200000 | 244 | 63,92018 | 0 | 10,76846 | 10,85348 | 10,35039 | 10,45163 | | 10,45163 | 11,04459 |
| Мероприятие 7.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 3 по ул. Говорова с. Сергиевское (часть оплаты) | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503,0409 | ПП0F200000 | 244 | 10,76846 | 0 | 10,76846 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| в том числе |  | 679 | 0503 | ПП0F255550 | 244 | 7,03194 | 0 | 7,03194 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|  |  | 679 | 0409 | ПП0F273180 | 244 | 3,73652 | 0 | 3,73652 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Мероприятие 7.2. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 7 по ул. Говорова с. Сергиевское (часть оплаты) | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503,0409 | 750F200000 | 244 | 10,85348 | 0 | 0 | 10,85348 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| в том числе |  | 679 | 0503 | 750F255550 | 244 | 5,78020 | 0 | 0 | 5,78020 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|  |  | 679 | 0409 | 750F273180 | 244 | 5,07328 | 0 | 0 | 5,07328 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Мероприятие 7.3. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова (часть оплаты) | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503,0409 | 750F200000 | 244 | 2,94580 | 0 | 0 | 0 | 2,94580 |  | |  |  |
| в том числе |  | 679 | 0503 | 750F255550 | 244 | 2,94580 | 0 | 0 | 0 | 2,94580 |  | |  |  |
| Мероприятие 7.4. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 11 по ул. Пентюхова с. Сергиевское (часть оплаты) | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503,0409 | 750F200000 | 244 | 7,40459 | 0 | 0 | 0 | 7,40459 | 0 | | 0 | 0 |
| в том числе |  | 679 | 0503 | 750F255550 | 244 | 2,23472 | 0 | 0 | 0 | 2,23472 | 0 | | 0 | 0 |
|  |  | 679 | 0409 | **750F255550** | 244 | 5,16987 | 0 | 0 | 0 | 5,16987 | 0 | | 0 | 0 |
| Мероприятие 7.5. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова (2 этап) (часть оплаты) | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503,0409 | 750F200000 | 244 | 4,88341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,88341 | | 0 | 0 |
|  | в том числе |  | 679 | 0503 | 750F255550 | 244 | 4,88341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,88341 | | 0 | 0 |
| Мероприятие 7.6. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 16 по ул. Александрова с. Сергиевское (часть оплаты) | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 00409,0503 | 750F200000 | 244 | 5,56822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,56822 | | 0 | 0 |
| в том числе |  | 679 | 0409 | **750F255550** | 244 | 5,11496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,11496 | | 0 | 0 |
|  |  | 679 | 0503 | 750F255550 | 244 | 0,45326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45326 | | 0 | 0 |
| Мероприятие 7.7. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова (3 этап) (часть оплаты) | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503,0409 | 750F200000 | 244 | 10,45163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10,45163 | 0 |
| в том числе |  | 679 | 0503 | 750F255550 | 244 | 5,33667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,33667 | 0 |
|  |  | 679 | 0409 | **750F255550** | 244 | 5,11496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,11496 | 0 |
| Мероприятие 7.8. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова (4 этап) (часть оплаты) | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503,0409 | 750F200000 | 244 | 5,92963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5,92963 |
|  | в том числе |  | 679 | 0503 | 750F255550 | 244 | 5,92963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5,92963 |
|  |  |  | 679 | 0409 | 750F200000 | 244 | 5,11496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5,11496 |
| Основное мероприятие 10 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503 | **7501000000** | 244 | 406,16463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406,16463 | | 0 | 0 |
| 10.1 | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова | Администрация Сергиевского сельского поселения | 679 | 0503 | **7501078330** | 244 | 406,16463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406,16463 | | 0 | 0 |
|  | в том числе |  | 679 | 0503 | **7501078330** | 244 | 406,16463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406,16463 | | 0 | 0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Сергиевского сельского поселения на 2018 - 2024 годы»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и федерального бюджетов, бюджета Сергиевского сельского поселения, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы/мероприятия/ муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации | | | | | | | | | | | | |
| всего | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Сергиевского сельского поселения на 2018 - 2024 годы» | Всего | 8132,43355 | | 899,10512 | | 1166,07691 | | 1199,01556 | | 1187,28494 | | 1491,32800 | 1085,16337 | 1104,45965 |
| федеральный бюджет | 3862,63271 | | 471,91538 | | 689,20020 | | 566,51776 | | 507,74230 | | 523,04693 | 523,04693 | 581,16321 |
| областной бюджет,  в том числе средства дорожного фонда Орловской области | 3264,57136  3205,48404 | | 327,18974  302,35209 | | 376,87671  369,91509 | | 507,97722  502,25482 | | 516,94622  511,81751 | | 511,66481  506,38151 | 511,66481  506,38151 | 512,25185  506,38151 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 1005,22948 | | 100,0 | | 100,0 | | 124,52058 | | 162,59642 | | 456,61626 | 50,45163 | 11,04459 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| Основное мероприятие 1:  Информирование жителей Сергиевского сельского поселения о реализации проекта "ЖКХ и городская среда" на территории Сергиевского сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1 | Подготовка и регулярная публикация информационных материалов в средствах массовой информации и на сайте администрации Ливенского района | Всего | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2: Привлечение жителей Сергиевского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1. | Публикация в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, извещения о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов | Всего | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2. | Обеспечение методической помощи в проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов | Всего | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3. | Сбор предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную Программу | Всего | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.4. | Размещение в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, проекта муниципальной Программы для общественного обсуждения | Всего | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3: Привлечение граждан и организаций Сергиевского сельского поселения к участию в принятии решений по определению мероприятий и реализации проектов благоустройства общественных территорий | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3.1. | Публикация в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, извещения о начале приема предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную Программу | Всего | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2. | Сбор предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную Программу | Всего | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.3. | Размещение в СМИ, в том числе на сайте администрации Ливенского района, проекта муниципальной Программы для общественного обсуждения | Всего | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4.1. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 3 по ул. Александрова с. Сергиевское и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Всего | 91,92823 | | 91,92823 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 91,92823 | | 91,92823 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.2. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 3 по ул. Говорова с. Сергиевское и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Всего | 34,37754 | | 0,0 | | 34,37754 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 34,37754 | | 0,0 | | 34,37754 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.3. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 7 по ул. Говорова с. Сергиевское и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Всего | 54,85400 | | 0,0 | | 54,85400 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 54,85400 | | 0,0 | | 54,85400 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.4. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 11 по ул. Пентюхова с. Сергиевское и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Всего | 55,51198 | | 0,0 | | 0,0 | | 55,51198 | | 0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 55,51198 | | 0,0 | | 0,0 | | 55,51198 | | 0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.5. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 16 по ул. Александрова с. Сергиевское и утверждение с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства этой дворовой территории | Всего | 59,85114 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 59,85114 | | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 59,85114 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 59,85114 | | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5: Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 5.1. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова и утверждение с учетом общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства этой общественной территории | Всего | 53,100 | | 0,0 | | 0,0 | | 53,100 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 53,100 | | 0,0 | | 0,0 | | 53,100 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова (2 этап) | Всего | 34,000 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 34,000 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 34,000 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 34,000 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.3. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова (3 этап) | Всего | 40,00000 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 40,00000 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 40,00000 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 40,00000 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.4. | Изготовление и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова (4 этап) | Всего | 40,00000 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | 40,00000 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 40,00000 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 40,00000 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6: Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 6.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 3 по ул. Александрова с. Сергиевское | Всего | 807,17689 | | 807,17689 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 471,91538 | | 471,91538 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет,  в том числе  средства дорожного фонда Орловской области | 327,18974  302,35209 | | 327,18974  302,35209 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 8,07177 | | 8,07177 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6.2. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 7 по ул. Говорова с. Сергиевское (со финансирование) | Всего | 5,05512 | | 0,0 | | 0,0 | | 5,05512 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет, | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет,  в том числе  средства дорожного фонда Орловской области | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 5,05512 | | 0,0 | | 0,0 | | 5,05512 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.3. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 11 по ул. Пентюхова с. Сергиевское (софинансирование) | Всего | 58,39489 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 58,39489 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет,  в том числе  средства дорожного фонда Орловской области | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 58,39489 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 58,39489 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды в рамках национального проекта Российской Федерации «Жилье и городская среда» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 7.1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 3 по ул. Говорова с. Сергиевское | Всего | 1076,84537 | | 0,0 | | 1076,84537 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 689,20020 | | 0,0 | | 689,20020 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет,  в том числе  средства дорожного фонда Орловской области | 376,87671  369,91509 | | 0,0 | | 376,87671  369,91509 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 10,76846 | | 0,0 | | 10,76846 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 7.2. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 7 по ул. Говорова с. Сергиевское | Всего | 1085,34846 | | 0,0 | | 0,0 | | 1085,34846 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 566,51776 | | 0,0 | | 0,0 | | 566,51776 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет,  в том числе  средства дорожного фонда Орловской области | 507,97722  502,25482 | | 0,0 | | 0,0 | | 507,97722  502,25482 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 10,85348 | | 0,0 | | 0,0 | | 10,85348 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 7.3. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с.Сергиевское, ул. Пентюхова | Всего | 294,57980 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 294,57980 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 288,71766 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 288,71766 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет,  в том числе  средства дорожного фонда Орловской области | 2,91634  0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2,91634  0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 2,94580 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2,94580 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.4. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 11 по ул. Пентюхова с. Сергиевское | Всего | 740,45911 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 740,45911 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 219,02464 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 219,02464 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет,  в том числе  средства дорожного фонда Орловской области | 514,02988  511,81751 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 514,02988  511,81751 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 7,40459 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 7,40459 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.5. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова (2 этап) | Всего | 488,34137 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 488,34137 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 478,62338 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 478,62338 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет,  в том числе  средства дорожного фонда Орловской области | 4,83458  0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4,83458  0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 4,88341 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4,88341 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.6. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 16 по ул. Александрова с. Сергиевское | Всего | 556,82200 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 556,82200 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 44,42355 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 44,42355 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет,  в том числе  средства дорожного фонда Орловской области | 506,83023  506,38151 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 506,83023  506,38151 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 5,56822 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | 0,0 | | 5,56822 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 7.7. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова (3 этап) | Всего | 1045,16337 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 1045,16337 |  |
| федеральный бюджет | 523,04693 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 523,04693 |  |
| областной бюджет,  в том числе  средства дорожного фонда Орловской области | 511,66481  506,38151 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 511,66481  506,38151 |  |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 10,45163 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 10,45163 |  |
| внебюджетные источники |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | 0 |
| Мероприятие 7.8. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с.Сергиевское, ул. Пентюхова (4 этап) | Всего | 1104,45965 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | 1104,45965 |
| федеральный бюджет | 581,16321 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | 581,16321 |
| областной бюджет,  в том числе  средства дорожного фонда Орловской области | 512,25185  506,38151 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | 512,25185  506,38151 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 11,04459 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |  | 11,04459 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 8: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 8.1. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства. | Всего | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 9: Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с администрацией Сергиевского сельского поселения соглашениями. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 9.1. | Выполнение работ по благоустройству объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с администрацией Сергиевского сельского поселения соглашениями. | Всего | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 10: Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Орловская область, Ливенский район, с. Сергиевское, ул. Пентюхова | Всего | 406,16463 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 406,16463 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| бюджет Сергиевского сельского поселения | 406,16463 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 406,16463 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Сергиевского сельского

поселения на 2018-2024 годы»

**Сведения**

**о целевых показателях эффективности (результативности) реализации**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сергиевского сельского поселения на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица измерения |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | В период с 2021 г.  по 2024 г. | 2024 г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Количество протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, о включении дворовой территории в муниципальную программу. | ед. | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 2 | 0 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Сергиевского сельского

поселения на 2018-2024 годы»

**Образцы элементов благоустройства,**

**предлагаемых к размещению на дворовой территории,**

**входящие в минимальный перечень работ**

**Образцы элементов благоустройства,**

**предлагаемых к размещению на дворовой территории,**

**входящие в минимальный перечень работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Урна металлическая опрокидывающаяся  (примерный эскиз) | Урна для мусора | |
| Характеристики: | Высота - 540 м |
| Ширина - 400 мм |
| Объем: 20 л  Материал – металл;  Покрытие - атмосферостойкая всепогодная порошковая краска; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скамья  (примерный эскиз) | Скамья | |
| Характеристики: | Материалы: металлическая труба, дерево.  Комплектация: металлические стойки и доска.  Монтаж: изделие бетонируется.  Габаритные размеры:  Высота: 76 см  Ширина: 70 см  Детальные размеры:  Высота сиденья: 38 см  Ширина сиденья: 38 см |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Светильник уличный светодиодный  (примерный эскиз) | Светильник  Характеристики: мощность – не более 100вт  световой поток – не менее  12000 лм  степень защиты – IP66 |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Сергиевского сельского

поселения на 2018-2024 годы»

**Ориентировочные (примерные) единичные расценки работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Цена с НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 с отвозкой на 10 км | м | 199,00 |
| 2 | Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 с отвозкой на 10 км | м | 191,00 |
| 3 | Монтаж бортового камня БР 100.30.15 | м | 906,00 |
| 4 | Монтаж бортового камня БР 100.20.8 | м | 559,00 |
| 5 | Выравнивающий слой из асфальтобетона толщиной 3 см с розливом битума | т | 4684,00 |
| 6 | Покрытие из асфальтобетона, марка II, тип Г, толщиной 5 см с розливом (покрытие дороги) | м2 | 530,00 |
| 7 | Покрытие из асфальтобетона, марка II, тип Г, толщиной 4 см с розливом (покрытие тротуара) | м2 | 461,00 |
| 8 | Ямочный ремонт площадью до 5 м2 толщиной 5 см, асфальтобетон тип Г, марка II | м2 | 735,00 |
| 9 | Засыпка ям щебнем М 600 фр. 10 - 20 мм | м3 | 1506,00 |
| 10 | Подстилающий слой из песка | м3 | 633,40 |
| 11 | Основание дороги из щебня М 600 с заклинкой мелким щебнем толщиной 12 см | м2 | 176,30 |
| 12 | Основание тротуара из щебня М 600 толщиной 12 см | м2 | 264,00 |
| 13 | Установка светильника | шт. | 8366,00 |
| 14 | Установка скамьи со спинкой | шт. | 7805,00 |
| 15 | Установка урны металлической | шт. | 4547,00 |

Приложение 7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Сергиевского сельского

поселения на 2018 – 2024 годы»

**Ориентировочные (примерные) единичные расценки работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | Установка детского спортивного оборудования (минимальный набор: горка, качели, карусель, песочница, турники, гимнастическая лестница) по прайс-листам: | мин. набор | 1 | 250000,00 |
| 2 | Устройство покрытия из резины с подготовкой и основанием из бетона | м2 | 1 | 3007,00 |
| 3 | Засыпка грунтом толщиной 15 см с посевом газонных трав | м2 | 1 | 300,00 |
| 4 | Ремонт отмосток оборудования бетоном | м2 | 1 | 728,40 |
| 5 | Ремонт отмосток оборудования асфальтобетоном | м2 | 1 | 760,00 |
| 6 | Установка бортового камня БР 100.20.8 | пог. м | 1 | 600,00 |
| 7 | Футбольное поле (покрытие, ограждение, искусственная трава, ворота, лавки 7 шт.) | м2 | 1 | 2613,00 |
| 8 | Футбольное поле (покрытие с подготовкой) | м2 | 1 | 2063,00 |
| 9 | Посадка кустарника в "живую изгородь" однорядную (спирел, лапчатка и др., 3 шт. на 1 п. м кустарника) | пог. м | 1 | 459,00 |

Приложение 8

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Сергиевского сельского

поселения на 2018-2024 годы»

**ПОРЯДОК**

**РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ**

**И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА**

**ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРОГРАММУ**

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную Программу (далее - Порядок).

2. Ответственным лицом за разработку дизайн-проектов является администрация Сергиевского сельского поселения.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор и включенных в муниципальную Программу.

4. В случае подачи для участия в отборе дворовых территорий многоквартирных домов заявок заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих (образующих) общую дворовую территорию, включенную впоследствии в муниципальную Программу, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

6. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

7. Дизайн-проект должен быть разработан с учетом физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для маломобильных групп населения.

8. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

8.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

8.2. разработка дизайн-проекта;

8.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

8.4. утверждение дизайн-проекта администрацией Сергиевского сельского поселения.

9. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения, и представить в администрацию Сергиевского сельского поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

10. В случае неурегулирования замечаний администрация Сергиевского сельского поселения передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту. Принятое общественной комиссией решение оформляется протоколом.

Приложение 9

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Сергиевского сельского

поселения на 2018-2024 годы»

**Перечень**

**объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией Сергиевского сельского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес территории** | **Годы реализации** |
| **1** | **ИП Балашов Д.С, с. Сергиевское, вблизи улицы Александрова, д.1** | **2018-2020** |
|  |  |
|  |  |

Приложение 10

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Сергиевского сельского

поселения на 2018-2024 годы»

Порядок аккумулирования и расходования средств

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного

перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в

муниципальную программу

1.1. Общие положения.

1.1.1.  Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий [многоквартирных домов](http://pandia.ru/text/category/mnogokvartirnie_doma/) (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Сергиевского сельского поселения, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.1.2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.1.3. Под формой финансового участия граждан понимается доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ. Доля финансового участия граждан определяется на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов.

1.2.  Условия аккумулирования и расходования средств.

1.2.1. Аккумулирование средств осуществляется в целях обеспечения работ по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий и производится на счетах управляющих компаний, уполномоченных администрацией сельского поселения на основании постановления администрации сельского поселения (далее – уполномоченное предприятие).

1.2.2. Уполномоченное предприятие в течении 30 рабочих дней после официального опубликования постановления администрации сельского поселения о выборе уполномоченного предприятия по аккумулированию и расходованию средств заключает соглашение с заинтересованными лицами, в котором определяются порядок и сумма перечисления [денежных средств](http://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/) заинтересованными лицами.

1.2.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется на счет Уполномоченного предприятия в течение 90 календарных дней после заключения Соглашения.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

1.2.4. Уполномоченное предприятие обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории, которых подлежат благоустройству.

1.2.5. Уполномоченное предприятие обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации Ливенского района данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории, которых подлежат благоустройству.

1.2.6. Уполномоченное предприятие ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

1.2.7. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на [выполнение работ](http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/) в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

1.2.8. Уполномоченное предприятие осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в кредитной организации, после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов.

Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного подрядной организацией акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов представителем уполномоченного предприятия совместно с лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений многоквартирных домов, в течение 3 рабочих дней после выполнения работ и предоставления Акты приемки работ (услуг).

1.3.  Контроль за соблюдением условий порядка.

1.3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

1.3.2.Уполномоченное предприятие обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до [31 декабря](http://pandia.ru/text/category/31_dekabrya/) текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством