РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2016 г.	№ 191

г. Ливны

Об итогах отопительного сезона 2015 – 2016 годов

и задачах по подготовке жилищно-коммунального

комплекса Ливенского района к работе в осенне-зимний

период 2016 – 2017 годов

В целом отопительный сезон 2015 – 2016 годов прошел в штатном режиме, без срывов и аварий. В  соответствии  с утвержденными планами-графиками,  с мая по октябрь 2015 года, во всех сельских поселениях района проведены необходимые мероприятия по подготовке объектов коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону.

За  указанный   период подготовлены к работе в осенне-зимний период 108  котельных, отапливающих жилой фонд, и объекты  социальной сферы, в том числе 9 квартальных, 13 км. тепловых сетей,  водопроводные и канализационные сети. Сформированы запасы материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса района.

Значительный объем работ проведен по подготовке к отопительному сезону жилищного фонда. В 2015 году капитально отремонтирован 1 многоквартирный жилой дом. На остальных домах выполнен необходимый объем ремонтно-профилактических работ.

В целях создания необходимых условий устойчивой работы жилищно-коммунального комплекса района к работе в период отопительного сезона 2016 - 2017 годов и в соответствии с постановлением Правительства Орловской области № 144 от 10 мая 2011 года «Об утверждении Порядка ежегодной подготовки и проведения отопительного сезона в Орловской области», администрация Ливенского района постановляет:

1. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Ливенского района Орловской области утвердить составы и положения о межведомственных комиссиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений Ливенского района Орловской области к работе в зимних условиях и прохождению отопительного сезона.

2. Рекомендовать  руководителям  ООО «Жилком», ООО «Водсервис», ООО «Теплосервис» (С.Х. Саидов), ООО «Аквасервис» (С.Н. Янзин), ООО «Ливнысервисгаз» (Н.В. Овсянников), главам администраций сельских поселений:

2.1. До 20 мая 2016 года разработать планы-графики  подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, предусмотрев на эти цели необходимые средства и источники финансирования.

2.2. Установить приоритетное финансирование расходов по подготовке к зиме предприятий жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы, принять меры, обеспечивающие полный расчет за потребленные энергоресурсы и погашение образовавшейся задолженности.

2.3. Продолжить создание финансовых и материальных резервов для оперативного исправления неисправностей в предстоящий отопительный сезон.

3. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций ООО «Теплосервис» (С.Х. Саидов), ОАО «ОЗСК» Ливенский филиал (А.В. Анисимов), ООО «Аквасервис» (С.Н. Янзин), управлений образования администрации Ливенского района (В.М. Ревин), культуры и архивного дела администрации Ливенского района (Е.Н. Анисимова), БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» (А.Н. Крючков), главам администраций сельских поселений при подготовке к предстоящему отопительному сезону особое внимание уделить мерам по обеспечению промышленной и энергетической безопасности: оформление актов испытания тепловых сетей, проверка сопротивления контуров заземления, состояния дымоходов и вентканалов, установка и поверка сигнализаторов загазованности, приборов КИПиА, ежегодная переаттестация и обучение персонала, страхование и регистрация опасных производственных объектов, оформление лицензий на право их эксплуатации, оснащение опасных производственных объектов резервными источниками электроснабжения, проведение технического освидетельствования сетей газопотребления, отслуживших нормативный срок.

4. Начальнику  управления по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству  администрации Ливенского района (О.Б. Семенихин)    обеспечить постоянный контроль за выполнением планов-графиков подготовки к зиме и предоставлением необходимой оперативной информации.

5.  Начальнику  управления  финансов администрации Ливенского района (Л.А. Дьяконова)  обеспечить  приоритетное  финансирование  мероприятий, связанных с подготовкой к очередному отопительному сезону учреждений  социальной сферы района.

6.  Считать сроком окончания подготовки к отопительному сезону и получения паспортов готовности объектов 1 октября 2016 года.

7.  Утвердить состав межведомственной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Ливенского района Орловской области к работе в зимних условиях и прохождению отопительного сезона   (прилагается).

8. Управлению организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения администрации Ливенского района (Н.А. Болотская) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Ливенский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ливенского района по координации производственной деятельности А.И. Кожухова.

Глава района					Ю.Н. Ревин

Приложение

к постановлению администрации Ливенского района    Орловской области

от « 12 » мая 2016 г.  № 191

Состав

межведомственной комиссии по  подготовке  объектов

жилищно-коммунального  хозяйства и социальной сферы Ливенского района Орловской области    к  работе  в  зимних условиях и прохождению отопительного сезона

Кожухов Алексей Иванович – первый заместитель главы администрации

Ливенского района  по координации

производственной деятельности,

председатель комиссии;

Семенихин Олег Борисович  – начальник управления по строительству,

архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству

администрации Ливенского района,

заместитель председателя комиссии;

Болычева Нина Николаевна – начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства управления по строительству,

архитектуре и жилищно-коммунальному

хозяйству администрации Ливенского района;

Анисимова Елена Николаевна – начальник управления  культуры и архивного дела

администрации Ливенского района;

Ревин Валерий Михайлович – начальник управления образования администрации

Ливенского района;

Коняева Ольга Евгеньевна   – заместитель главного врача БУЗ Орловской области

«Ливенская ЦРБ»  (по согласованию);

Малыгин Дмитрий Владимирович  – начальник Ливенского РЭС филиала ОАО

«МРСК Центра»-«Орелэнерго»

(по согласованию);

Мискорян Самвел Георгиевич –  управляющий филиала в г. Ливны ОАО «Газпром

газораспределение Орел» (по согласованию);

Овсянников Николай Вячеславович – директор ООО «Ливнысервисгаз»

(по  согласованию);

Бахтурин Алексей Сергеевич – старший государственный инспектор

Ростехнадзора (по согласованию);

Саидов Саид Халидович      –        генеральный директор ООО Жилком»,

ООО «Водсервис», ООО «Теплосервис»

(по согласованию);

Янзин Сергей Николаевич – директор ООО «Аквасервис» (по согласованию);

Анисимов Алексей Васильевич – директор Ливенского филиала ОАО «ОЗСК»

(по согласованию);

Главы сельских поселений (по согласованию).