РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 сентября 2016 г.	№ 432

г. Ливны

| Об утверждении краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2017 году |  |
| --- | --- |

Во исполнение  постановления Правительства Орловской области № 482 от 31 декабря 2013 года «Об утверждении областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» администрация Ливенского района  постановляет:

1. Утвердить краткосрочный план реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2017 году (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

3. Управлению организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения администрации Ливенского района Орловской области (Н.А. Болотская) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района по координации производственной деятельности А.И. Кожухова.

Глава района						Ю.Н. Ревин

2

Приложение к постановлению

администрации Ливенского района

от « 16 » сентября 2016 г. № 432

Краткосрочный план

реализации областной адресной программы

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2017 году

1. Целевые показатели и ожидаемые итоги реализации 
краткосрочного плана

Целями краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2017 году (далее – краткосрочный план) являются конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определение видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта.

Задачи краткосрочного плана:

- создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;

- информирование населения о сроках проведения и объемах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;

- снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирных домов.

Ожидаемым итогом реализации краткосрочного плана является проведение капитального ремонта одного многоквартирного дома по адресу: Ливенский район, пос. Сахзаводской, ул. Школьная, д. 35, общей площадью 753 м².

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана приведены в приложении 1 к краткосрочному плану.

2. Объем и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках краткосрочного плана

Общий объем финансирования краткосрочного плана, образованный за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах (далее – взносы на капитальный ремонт), составляет 3 463 118,04 рубля.

3. Перечень многоквартирных домов, подлежащих 
капитальному ремонту

Областной адресной программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 31 декабря 2013 года № 482 «Об утверждении областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области»

3

(в последней редакции от 20 января 2015 года № 14) (далее – региональная программа), предусмотрено проведение капитального ремонта 134 многоквартирных домов на территории Ливенского района.

В рамках реализации краткосрочного плана в 2017 году за счет взносов на капитальный ремонт на территории Ливенского района запланировано проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в одном многоквартирном доме по адресу: Ливенский район, пос. Сахзаводской, ул. Школьная, д. 35, общей площадью 753,0 м².

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках выполнения краткосрочного плана, приведен в приложении 2 к краткосрочному плану.

Сформирован резервный перечень многоквартирных домов (приложение 4 к краткосрочному плану).

4. Перечень и планируемая стоимость услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, определен частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также статьей 11 Закона Орловской области от 28 июня 2013 года № 1498-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области».

Планируемая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определялась с учетом нормативной (предельной) стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, установленной в региональной программе.

Перечень видов и стоимость работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, приведены в приложении 3 к краткосрочному плану.

4

Приложение 1 к краткосрочному плану реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2017 году

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2017 году

| № | Наименование муниципального образования | Количество МКД, всего | Общая площадь МКД, всего | Стоимость капитального ремонта, всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | м2 | руб. |
| 1 | Ливенский район | 1 | 753,0 | 3 463 118,04 |

5

Приложение 2 к краткосрочному плану

реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2017 году

|  | ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках выполнения краткосрочного плана реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2017 году |
| --- | --- |
| № | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей | Количество подъездов |  | Общая площадь МКД, всего | в том числе площадь помещений, находящихся в собственности | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предельная | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. стоимость разработки проектной документации и проверки достоверности сметной стоимости выполняемых работ, проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия |  |
|  |  |  |  |  | Количество лифтов, отработавших назначенный срок службы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ед. | м2 | м² | руб. | руб. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ливенский район: | X | X | X | 0 | 753,0 | 668,2 | 3 463 118,04 | 69 262,36 | X |
| 1 | п. Сахзаводской, ул. Школьная, д. 35 | 1957 | 1 | 1 | --- | 753,0 | 668,2 | 3 463 118,04 | 69 262,36 | 31.12. 2017 |

6

Приложение 3 к краткосрочному плану

реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2017 году

Перечень видов и стоимость работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2017 году № Адрес МКД Стоимость капитального ремонта, всего ремонт внутри домовых инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада (утепление фасада) разработка проектной документации и проверка достоверности сметной стоимости, проведение государственной историко-культурной экспертизы услуги по строительному контролю руб. руб. ед. руб. м2 руб. м2 руб. м2 руб. руб. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ливенский район 3 463 118,04 398 695,68 0 0,00 380,00 1 422 340,00 250,00 195 000,00 680,00 1 328 320,00 69 262,36 49 500,00 1 пос. Сахзаводской, ул. Школьная, д. 35 3 463 118,04 398 695,68 0 0,00 380,00 1 422 340,00 250,00 195 000,00 680,00 1 328 320,00 69 262,36 49 500,00

Приложение 4 к краткосрочному плану

реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Орловской области» в Ливенском районе Орловской области в 2017 году

Резервный перечень домов

| № | Адрес МКД | Площадь МКД, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ливенский район, пос. Сахзаводской, д. 4 | 753,00 |
| 2 | Ливенский район, пос. Сахзаводской, д. 9 | 744,30 |
| 3 | Ливенский район, пос. Сахзаводской, д. 8 | 738,94 |
| 4 | Ливенский район, пос. Сахзаводской, д. 7 | 740,50 |
| 5 | Ливенский район, с. Крутое, ул. Набережная, д. 5 | 418,23 |
| 6 | Ливенский район, пос. Сахзаводской, д. 10 | 1410,40 |

# Text boxes

7