РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 апреля 2018 г.	№ 131

г. Ливны

Об организации и проведении на территории района экологического двухмесячника и экологического субботника

В целях реализации распоряжения Правительства Орловской области № 182-р от 2 апреля 2018 года об организации и проведении в Орловской области экологического двухмесячника и экологического субботника, а также оздоровления экологической обстановки, приведения в порядок общественных, производственных и дворовых территорий, улучшения санитарного состояния населенных пунктов, администрация Ливенского района постановляет:

1. Организовать и провести в Ливенском районе с 9 апреля по 1 июня 2018 года экологический двухмесячник, 28 апреля 2018 года - экологический субботник в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности».

2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям предприятий и бюджетных учреждений, индивидуальным предпринимателям на весь весенне-летний период организовать проведение каждую пятницу с 15 до 17 часов единых санитарных дней.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению экологического двухмесячника, благоустройству, санитарному содержанию населенных пунктов района в 2018 году (приложение 1).

4. Утвердить состав районного оргкомитета по подготовке и проведению экологического двухмесячника и экологического субботника (приложение 2).

5. Рекомендовать главам сельских поселений продолжить работу по реализации программ обустройства населенных пунктов и совместно с руководителями трудовых коллективов, коммунальных предприятий Ливенского района, сферы обслуживания, бюджетных учреждений обеспечить участие в их выполнении всех слоев населения, особенно учащейся молодёжи и владельцев частных домовладений. Особое внимание уделить ликвидации  стихийных свалок и предупреждению их нового возникновения, наведению порядка на местах временного хранения твердых бытовых отходов, санитарной очистке населенных пунктов, обустройству источников водоснабжения, борьбе с сорной растительностью.

6. Рекомендовать руководителям МО МВД РФ «Ливенский» (А.В. Токарев),  Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области в г. Ливны (Л.В. Булатникова) обеспечить активное участие в проведении экологического двухмесячника участковых инспекторов и специалистов в части контроля за ходом работ по наведению порядка в течение всего весенне-летнего сезона.

7. Административной комиссии при администрации сельских Ливенского района усилить контроль за санитарным состоянием территорий сельских поселений. К нарушителям применять меры административного воздействия, предусмотренные действующим законодательством.

8. Рекомендовать редакции газеты АУ ОО «Редакция газеты «Ливенская газета», телекомпаниям «Принт-ТВ», «Сфера» регулярно освещать ход проведения экологического двухмесячника и в целом всего комплекса работ по благоустройству.

9. Управлению организационно-кадровой, контрольной работы и информационно-документационного обеспечения администрации Ливенского района (Н.А. Болотская) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации района по координации производственной деятельности А.И. Кожухова.

Глава района					Ю.Н. Ревин

Приложение 1 к постановлению

администрации Ливенского района

от « 9 » апреля 2018 г. № 131

# П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению экологического двухмесячника, благоустройству и санитарному содержанию населенных пунктов

Ливенского района в 2018 году

| № п/п | Мероприятия | Ответственные за выполнение | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организационные мероприятия |
| 1 | Проведение сходов граждан, собраний в трудовых коллективах с разъяснением целей и задач данной акции, необходимости санитарно-экологического оздоровления территорий | главы администра ций сельских посе лений (по согласова нию), оргкомитет | до 16 апреля |
| 2 | Проведение заседаний оргкомитета по рассмотрению хода выполнения мероприятий по экологическому оздоровлению и благоустройству территории района | оргкомитет | ежемесячно |
| 3 | Доведение до населения итогов «Дней защиты от экологической опасности-2018» | оргкомитет, АУ ОО «Редакция газеты «Ливенская газета» (по согласованию) | 4 июня |
| Практическая работа |
| 1 | Проведение весеннего двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке, экологических субботников | оргкомитет, главы администра ций сельских посе лений (по согласова нию), руководители предприятий (по согласованию) | апрель - май, 28 апреля |
| 2 | Организация регулярной уборки прилегающих и закрепленных территорий, содержание внешнего вида учреждений социальной сферы, магазинов РАЙПО, магазинов других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ремонт фасадов зданий и домов. Еженедельное проведение санитарных дней | главы администра ций сельских посе лений (по согласова нию), руководители учреждений со циальной сферы (по согласованию), РАЙПО (по согласо ванию), индивиду альные предпри ниматели (по согла сованию), руково дители предприятий (по согласованию) | апрель - октябрь, каждая пятница недели |
| 3 | Приведение в порядок мемориальных комплексов, братских захоронений и памятных мест, гражданских кладбищ | главы администра ций сельских посе лений (по согласо ванию) | апрель |
| 4 | Ремонт поселковых, межпоселенческих и областных автодорог, приведение в порядок автобусных павильонов, дорожных знаков и указателей | Ливенский дорож ный отдел ГУП ОО «Дорожная служба» (по согласованию), главы администра ций сельских посе лений (по согласова нию), управление по строительству, архитектуре и жилищно-комму нальному хозяйству администрации Ливенского района | в течение сезона |
| 5 | Ремонт колодцев, водоразборных колонок, устройство к ним подходов с твердым покрытием | главы администра ций сельских посе лений (по согласо ванию), коммуналь ные предприятия (по согласованию) | в течение сезона |
| 6 | Оборудование (обустройство) зон санитарной охраны источников водоснабжения | главы администра ций сельских посе лений (по согласо ванию), руководи тели предприятий (по согласованию) | апрель - сентябрь |
| 7 | Выявление и ликвидация стихийных свалок, обустройство мест временного хранения бытовых отходов | главы администра ций сельских посе лений (по согласованию) | апрель - июнь |
| 8 | Удаление переросших деревьев в зонах жилой застройки, сорной древесной растительности | главы администра ций сельских посе лений (по согласова нию), ООО «Жил ком» (по согласова нию), ООО «Аквасе рвис» (по согласованию) | апрель - октябрь |
| 9 | Работа по благоустройству территорий, прилегающих к объектам социальной сферы, разбивка клумб и газонов, закладка новых и дополнение существующих скверов и аллей | главы администра ций сельских посе лений (по согласова нию), управления образования, куль туры и архивного дела, отдел архи тектуры управления по строительству, архитектуре и жилищно-комму нальному хозяйству администрации Ливенского района, руководители учреж дений социальной защиты населения (по согласованию), руководители учреж дений здравоохра нения района (по согласованию) | апрель - май |
| 10 | Создание экологических отрядов с привлечением в них подростков и учащейся молодёжи, незанятого населения для выполнения мероприятий по санитарной очистке и экологическому оздоровлению населенных пунктов района | главы администра ций сельских посе лений (по согласова нию), управление образования администрации Ливенского района, казенное учреж дение Орловской области «Центр занятости населе ния Ливенского района» (по согласованию) | апрель - сентябрь |
| 11 | Проведение экологических мероприятий: «День птиц», «День земли», «Операция «Родник», «Операция «Скворечник» и т.д. | управление образо вания администра ции Ливенского района, отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации Ливенского района | апрель - октябрь |
| 12 | Осуществление контроля за санитарно-гигиеническим состоянием территорий, своевременным сбором и вывозом ТБО | управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, административная комиссия при администрации Ливенского района, специалисты жилищно-коммунального хозяйства администраций сельских поселений (по согласованию), территориальный отдел территориального управления Роспотребнадзора (по согласованию), МО МВД РФ «Ливенский» (по согласованию) | постоянно |

Приложение 2 к постановлению

администрации Ливенского района

от « 9 »  апреля 2018 г. № 131

СОСТАВ

районного оргкомитета по подготовке и проведению экологического двухмесячника и экологического субботника

Кожухов Алексей Иванович        - первый заместитель главы администрации района,

председатель оргкомитета;

Семенихин Олег Борисович	 - начальник управления по строительству,

архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству

администрации Ливенского  района,

заместитель председателя оргкомитета;

Алифанов Сергей Алексеевич	 - начальник отдела архитектуры управления по

строительству, архитектуре и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации

Ливенского района;

Бакурова Ольга Алексеевна 	 - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны»

(по согласованию);

Ревин Валерий Михайлович      - начальник управления образования

администрации Ливенского района;

Анисимова Елена Николаевна   - начальник управления  культуры и архивного

дела администрации Ливенского района;

Фаустов Валентин Иванович      - начальник Ливенского дорожного отдела ГУП ОО

«Дорожная служба» (по согласованию);

Душевин Сергей Сергеевич       - начальник отдела по делам молодёжи, физической

культуре и спорту администрации Ливенского района;

Саидов Саид Халидович            - генеральный директор ООО «Жилком» (по

согласованию);

Аверкиев Владимир Иванович   - директор ООО «Аквасервис» (по согласованию);

Мишин Алексей Иванович	 - заместитель начальника полиции МО МВД РФ

«Ливенский» (по согласованию);