РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 сентября 2020 г								 № 310

г. Ливны

О внесении изменений в постановление администрации Ливенского района от 15.08.2013 № 288 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ливенского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

В целях приведения в соответствие объемов финансирования муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ливенского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» администрация Ливенского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Ливенского района от 15.08.2013 № 288 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ливенского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» (в редакции постановлений администрации Ливенского района от 28.03.2018 № 120, от 18.05.2018 № 191, от 18.07.2018 № 284, от 14.12.2018 № 508, от 31.12.2019 № 464, от 13.02.2020 № 59, от 30.03.2020  №130) следующие изменения:

1.1.  Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ливенского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

изложить в новой редакции (приложение №1 к постановлению):

1.2 Приложения 1-7   муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ливенского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»   изложить в новой редакции (приложения № 2-8 к постановлению)

2. Управлению организационной и правовой работы администрации                Ливенского района (Н.А. Болотская) обеспечить опубликование настоящего                постановления на официальном сайте администрации Ливенского района                        Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ливенского района А.И. Шолохова

Глава района					Ю.Н. Ревин

Приложение №1 к постановлению

администрации Ливенского района

от 8 сентября 2020  № 310

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА

НА 2014-2017  ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ливенского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее-Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральные Законы , Законы Орловской области, а также принятые в соответствии с ними правовые акты администрации Ливенского района |
| Муниципальный заказчик | Администрация Ливенского района |
| Основные разработчики Программы | Администрация Ливенского района, управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, администрации сельских поселений (по согласованию) |
| Цели и задачи Программы | 1. Целями программы являются: 1) повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе развития социальной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности; 2) создание правовых и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских поселений района; 3) повышение престижности проживания в сельской местности 2. Задачами программы являются: 1) удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; 2) повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 3) сохранение и создание новых рабочих мест в сельскохозяйственном производстве, социальной сфере на селе, повышение уровня занятости сельского населения; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы: I этап - 2014-2017 годы; II этап - 2018-2020 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | Для достижения целей и решения задач программы должны быть реализованы следующие программные мероприятия: 1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 2) развитие инженерных систем водоотведения в сельской местности; 3) развитие водоснабжения в сельской местности; 4) развитие газификации в сельской местности; 5) грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (основное приложение 6) |
| Исполнитель Программы | Администрация Ливенского района, управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района, , администрации сельских поселений (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Предполагаемый объем финансирования Программы: 213149,45963 тыс. рублей, в том числе 24646,07879 тыс. рублей средства бюджета Ливенского района; 5327,9498 тыс. рублей средства сельских поселений, в том числе по годам: в 2014 году объем финансирования Программы 55268,50084 тыс. рублей, в том числе 5649,11104 тыс. рублей средства бюджета Ливенского района, 152,16770 тыс. рублей средства бюджета Островского сельского поселения; 1363,62210 тыс. рублей средства бюджета Здоровецкого сельского поселения; в 2015 году объем финансирования Программы 45212,2409 тыс. рублей, в том числе 9913,5779 тыс. рублей средства бюджета Ливенского района, 1576,8 тыс. рублей средства бюджета Навесненского сельского поселения; в 2016 году объем финансирования Программы 46173,8723 тыс. рублей, в том числе 4230,0413 тыс. рублей средства бюджета Ливенского района, 142,26 тыс. рублей средства бюджета Островского сельского поселения, 2093,1 тыс. рублей средства бюджета Навесненского сельского поселения; в 2017 году объем финансирования Программы 2356,106 тыс. рублей, в том числе 1406,106 тыс. рублей средства бюджета Ливенского района; в 2018 году объем финансирования Программы 31642,78345 тыс. рублей, в том числе 2571,28641 тыс. рублей средства бюджета Ливенского района; в 2019 году объем финансирования Программы 32555,56214тыс. рублей, в том числе 935,56214 тыс. рублей средства бюджета Ливенского района; в 2020 году объем финансирования Программы 5 916,22699* тыс. рублей, в том числе 5 676, 95466* тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 239,27233* тыс. рублей средства бюджета Ливенского района *примечание: объем средств кредиторской задолженности не учитывается в общей сумме средств, предусмотренной на реализацию мероприятий программы. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | 1) ввод (приобретение) 3409,6 кв. метров жилья для граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, 2) строительство канализационно-насосной станции производительностью 16 м3/ч и сетей водоотведения п. Нагорный и п. Ямской Выгон 3) ввод в действие 35,0 км водопроводных сетей; 4) ввод в действие 37,0 км распределительных газовых сетей; 5) реализация проекта местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, - очистить водоем в с. Остров, обустроить сельский парк в населенном пункте д.Орлово |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | 1) улучшение жилищных условий 52 семей, в том числе 44 молодых семей и молодых специалистов; 2) улучшение демографической ситуации на селе; 3) обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами; 4) повышение территориальной доступности объектов социальной сферы села; 5) повышение гражданской активности жителей села; 6) повышение общественной оценки сельскохозяйственного труда и привлекательности сельского образа жизни |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения                      программными методами

Реализация районной долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села на 2011 - 2015 годы Ливенского района Орловской области» и других мер государственной поддержки оказали положительное влияние на изменения в социально-трудовой сфере села в части повышения уровня и качества жизни сельского населения, позитивных сдвигов в демографической ситуации и на рынке труда. Однако разрыв в уровне и качестве жизни в сельской местности в сравнении с городом по-прежнему остается ощутимым.

Наряду с достаточно низкой заработной платой в сельском хозяйстве  совокупное неблагополучие в состоянии сельской социально-территориальной составляющей общества тормозит создание надлежащих условий для здорового образа жизни, повышения позитивной активности, работоспособности и результативной деятельности, а в итоге – для укрепления престижности аграрного труда и сельского места жительства.

Природный газ становится неотъемлемой частью деревенского быта, что важно как в экономическом, так и в социальном плане для будущего развития села. Проведенная в районе за последние годы работа по газификации сельских населенных пунктов позволила снять остроту этой жизненно важной проблемы.

Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды или работает неэффективно. В результате часть сельского населения вынуждена пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам и стандартам.

Положительные тенденции в развитии индивидуального жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности еще недостаточны для преодоления разрыва в уровне и качестве жизни городского и сельского населения и нормализации демографической ситуации.

Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров сельского хозяйства.

Исходя из задач социально-экономической политики страны на ближайший       период и долгосрочную перспективу для преодоления критического положения в           социальном развитии села, необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Одним из ключевых преимуществ настоящей программы является использование при ее разработке положительного опыта применения программно-целевого метода при решении социальных проблем сельского развития в рамках реализации районной целевой программы «Социальное развитие села на 2011 - 2015 годы Ливенского района Орловской области». За период реализации в рамках указанной программы введено 16 домов - 1646 кв. метров жилья, приобретены на вторичном рынке 31 квартира общей площадью 1792 кв. метров. Улучшили свои жилищные условия 47 сельских семей, в том числе 20 молодых семей и молодых специалистов.

Построено и введено в эксплуатацию 18,6 км газопроводов высокого и низкого давления в населенных пунктах Навесное, Сергиевское, Сторожевая. Построены школьная котельная (ТКУ- 300) в н.п. Орлово, более 6 км автодорог с усовершенствованным покрытием: в пос. Дубки, пос. Сахзаводской, с. Сосновка, с. Навесное. Завершено строительство водопроводных сетей в с. Введенское.                      Пройдена госэкспертиза ПСД на строительство «Водозабрного узла с закольцовкой для второй очереди строительства пос. Ямской». Подготовлена проектно-сметная документация на водоснабжение населенных пунктов Сергиевское, Кунач, Здоровецкие Выселки, Мочилы, Липовец, на строительство канализационно-насосной станции, напорного коллектора и станции биологической очистки сточных вод в пос .Нагорный, пос. Ямской Выгон, сети и сооружение канализации в пос. Совхозный.

В основе необходимости комплексного подхода к проблеме сельского обустройства лежит принцип дифференциации решения с учетом типа сельского поселения, количества и возрастной структуры проживающего в нем населения, наличия транспортной инфраструктуры, что в совокупности предопределяет различный набор объектов социальной сферы как по мощности, так и по функциональной направленности.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Программа разработана для достижения следующих целей:

создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций;

стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных заведений,    молодых специалистов;

повышение уровня и качества жизни сельского населения, преодоление существенных социально-экономических различий между городом и селом.

Основными задачами программы являются:

удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых   семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

повышение уровня социально-инженерного обустройства села;

Срок реализации программы на 2014 - 2020 годы с учетом ресурсных возможностей обеспечения программных мероприятий будет осуществляться в два этапа.

На I этапе (2014 - 2017 годы) предусматривается расширение состава направлений и форм государственной поддержки, увеличение ее объемов. Это обеспечит повышение уровня занятости и доходов сельского населения, улучшение жилищных и других условий жизни.

На II этапе (2018 - 2020 годы) предполагается рост ресурсного обеспечения развития сельских территорий на базе укрепления аграрного сектора, диверсификации и развития всей сельской экономики.

3. Система программных мероприятий

Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий сгруппированы по следующим направлениям:

3.1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов ( Приложение1).

Мероприятие предусматривает:

- расширение доступности улучшения жилищных условий граждан с невысокими личными доходами, постоянно проживающих в сельской местности и работающих в отраслях агропромышленного комплекса, осуществляется за счет консолидации средств федерального бюджета, областного бюджета Орловской области и районного бюджета, а также привлечения внебюджетных источников финансирования (в том числе собственных и заемных средств граждан, материнского капитала);

- повышение уровня обеспеченности населения жильем, обеспеченным необходимой инженерной инфраструктурой.

Согласно приложению 1 к Программе 52 семьи улучшат свои жилищные условия, в том числе 44 молодых семей и молодых специалистов.

Планируется построить и приобрести на вторичном рынке 3409,6 кв. метров жилья, в том числе по годам:

2014 год	79,1 кв. метров,

2015 год	330,3 кв. метров,

2016 год	1259,2 кв. метров,

2017 год	1261,0 кв. метров,

2018 год	240 кв. метров,

2019 год	240,0 кв. метров,

2020 год	0 кв. метров.

3.2 Развитие инженерных систем  водоотведения в сельской местности» (приложение 2)

Согласно приложению 2 к Программе планируется построить                                    канализационно - насосную станцию, производительностью 16 м3/час в пос.           Нагорный и очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков                                     производительностью 200 м3/сут. в пос. Ямской Выгон.

Выполнение данного мероприятия позволит улучшить экологическую и                 эпидемиологическую обстановку в пос. Нагорный и пос. Ямской Выгон».

3.3. Развитие водоснабжения в сельской местности (Приложение 3).

Главными задачами развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения качественной питьевой водой в достаточном количестве, использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.

Мероприятие предусматривает строительство и реконструкцию систем водоснабжения в сельских населенных пунктах: Кунач, Сергиевское, Липовец, Ямской, Здоровецкие Выселки, Мочилы, Ямской, Навесное, Покровка Вторая - Сидоровка. Выполнение данного мероприятия позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 95%.

Согласно приложению 3 к Программе предусмотрено построить 35,0 км водопроводных сетей.

3.4. Развитие газоснабжения в сельской местности (Приложение 4).

Основной целью развития газоснабжения сельских населенных пунктов является повышение уровня снабжения природным газом, создание комфортных условий труда и быта, повышение уровня газификации жилого фонда и объектов социальной сферы.

Согласно приложению 4 к Программе предусмотрено построить газопроводы высокого и низкого давления в населенных пунктах: Каменево, Комсомольский, Соловьевка, Шилово, Бараново (ул. Зеленая), Дубровка, Козьминское (ул. Центральная), Шебаново, Кунач (ул. Зеленая), пос. Ямской. Газифицировать более 350 жилых домов.

Выполнение данного мероприятия позволит повысить уровень обеспеченности населения природным газом до 95%.

Согласно приложению 4 к Программе предусмотрено построить 37,0 км газовых сетей.

3.6. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (Приложение 6).

Основной целью грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, является участие бюджетов разных уровней, населения Островского и Дутовского сельских поселений и хозяйствующих субъектов.

Согласно приложению 6 к Программе предусмотрено очистить и благоустроить водоем в с. Остров. и сельский парк в д. Орлово Дутовского сельского поселения.

В результате реализации данного мероприятия будут созданы благоприятные условия для отдыха и досуга жителей населенных пунктов Островского сельского поселения и Дутовского сельского поселения Ливенского района.

Порядок направления и основные условия использования средств районного бюджета устанавливаются нормативными правовыми актами района.

Объемы и источники финансирования Программы представлены в приложении 7 к Программе.

4. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Ливенского района и источников дополнительного финансирования (федерального, регионального бюджетов, средств предприятий, собственных средств населения).

«Общий объем  финансирования Программы на 2014-2017 годы и на период до 2020 года составит  213149,45963 тыс. рублей, в том числе 24646,07879тыс. рублей средства бюджета Ливенского района; 5327,9498 тыс. рублей средства сельских поселений»;

в 2014 году объем финансирования Программы 55268,50084 тыс. рублей, в том числе 5649,11104 тыс. рублей средства бюджета Ливенского района, 152,16770 тыс. рублей средства бюджета Островского сельского поселения; 1363,62210 тыс. рублей               средства бюджета Здоровецкого сельского поселения;

в 2015 году объем финансирования Программы 45212,2409 тыс. рублей, в том числе 9913,5779 тыс. рублей средства бюджета Ливенского района, 1576,8 тыс. рублей средства бюджета Навесненского               сельского поселения;

в 2016 году объем финансирования Программы 46173,8723 тыс. рублей, в том числе 4230,0413 тыс. рублей средства бюджета Ливенского района, 142,26 тыс. рублей средства бюджета Островского сельского поселения, 2093,1 тыс. рублей средства бюджета           Навесненского сельского поселения;

в 2017 году объем финансирования Программы 2356,106 тыс. рублей, в том числе 1406,106 тыс.              рублей средства бюджета Ливенского района;

в 2018 году объем финансирования Программы 31642,78345 тыс. рублей, в том числе 2571,28641 тыс. рублей средства бюджета Ливенского района;

в 2019 году объем финансирования Программы 32555,56214тыс. рублей, в том числе 935,56214 тыс. рублей средства бюджета Ливенского района;

в 2020 году объем финансирования Программы 5 916,22699* тыс. рублей, в том числе 5 676, 95466* тыс. рублей за счет средств областного бюджета и

239,27233* тыс. рублей средства бюджета Ливенского района

*примечание: объем средств кредиторской задолженности не учитывается в общей сумме средств, предусмотренной на реализацию мероприятий программы.

Затраты на реализацию Программы определены исходя из потребности ввода в действие объектов социальной сферы, жилого фонда и инженерного обустройства села.

5. Механизм реализации Программы и координация программных мероприятий

Механизм реализации программы - это система скоординированных по объему финансирования, срокам и ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Программа реализуется путём выполнения её мероприятий, оценки промежуточных и итоговых результатов.

Исполнители программы:

– обеспечивают реализацию Программы и её финансирование;

– осуществляют координацию деятельности её участников;

– производят оценку эффективности Программы;

– формируют и представляют заказчику отчёт о реализации Программы;

– представляют в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;

– осуществляют мониторинг результатов и формирование аналитической информации о реализации Программы;

– обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

– контролируют выполнение работ по мероприятиям Программы.

Контроль целевого использования финансовых средств, предусмотренных программой, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

Механизм реализации целей и задач Программы - это система мероприятий, скоординированных по срокам и объемам финансирования, обеспечивающая достижение намеченных результатов.

Программа исполняется во взаимодействии со структурными подразделениями администрации района, администрациями сельских поселений при участии предприятий, организаций, учреждений.

6. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Администрация Ливенского района - координатор Программы:

- осуществляет управление реализацией Программы совместно с Департаментом сельского хозяйства Орловской области на основе ежегодно заключаемых соглашений;

- осуществляет взаимодействие с Департаментом сельского хозяйства Орловской области;

- обеспечивает согласованность действий государственных заказчиков Программы по подготовке и реализации мероприятий Программы, целевому использованию средств бюджетов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, бюджета Ливенского района и внебюджетных источников.

7. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с использованием показателей выполнения Программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Программы и выбрать правильное управленческое решение.

В результате интенсивного развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, использования инструментов повышения доступности улучшения жилищных условий произойдут коренные изменения в качестве жизни сельского населения, повышении престижности сельскохозяйственного труда и проживания в сельской местности.

По прогнозным оценкам в  крупных населенных пунктах большинства сельских поселений к 2020 году будет создана минимально необходимая среда жизнедеятельности, сельские граждане приблизятся к городским по уровню обеспеченности услугами в области охраны здоровья, образования, культуры, жилищной сферы, инженерного обустройства:

- 52 сельских семей, в том числе 44 молодых семей и молодых специалистов, улучшат свои жилищные условия, при этом повысится уровень коммунальных услуг;

- обеспеченность сельского населения водой питьевого качества возрастет до 98 процентов;

- повысится гражданская активность сельского населения.

-улучшиться  экологическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка в пос.Нагорный и пос. Ямской Выгон

В области кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства будет создана минимально необходимая база для преодоления негативных тенденций в этой сфере, привлечения и закрепления в сельском хозяйстве профессионально подготовленной молодежи, адаптированной к требованиям рыночной экономики, формирования в отрасли стабильного, высококвалифицированного кадрового потенциала, способного к освоению высокоэффективных технологий.

Экономический эффект реализации Программы состоит в увеличении производительности сельскохозяйственного труда на основе:

- повышения качества трудового потенциала отрасли в результате укрепления здоровья работающих, улучшения их общеобразовательной и профессиональной подготовки, создания благоприятных жилищных и рекреационных условий, увеличения свободного времени для отдыха и восстановления способности к труду;

Приложение №2 к постановлению

администрации Ливенского района

от 8 сентября 2020  № 310

Приложение 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских территорий

Ливенского района на 2014 - 2017 годы

и на период до 2020 года»

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,

в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Бюджет района | Прогнозируемый объем дополнительного финансирования |  |  |
|  | Обеспечение доступности жилья для сельских граждан | 2014 - 2020 годы | 76970,11744 | 8 898,90344 | 68 071,2140 | Администрация Ливенского района, управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | Улучшат свои жилищные условия 52 семей, в том числе 44 молодых семей |
| 1.1 |  | 2014 год | 15400,0 | 1200,0 | 14200,0 |  | 17 |
| 1.2 |  | 2015 год | 16300,0 | 2609,237 | 13690,763 |  | 11 |
| 1.3 |  | 2016 год | 17004,8493 | 3243,3383 | 13761,511 |  | 17 |
| 1.4 |  | 2017 год | 2356,106 | 1406,106 | 950,0 |  | 0 |
| 1.5 |  | 2018 год | 6955 | 336,06 | 6618,94 |  | 4 |
| 1.6 |  | 2019 год | 18954,16214 | 104,16214 | 18850,0 | Администрация Ливенского района, управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 3,0 |
| 1.7 |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

Приложение №3 к постановлению

администрации Ливенского района

от 8 сентября 2020  № 310

Приложение 2

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских территорий

Ливенского района на 2014-2017 годы

и на период до 2020 года»

Мероприятия

по развитию инженерных систем водоотведения

в сельской местности

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Бюджет района | Прогнозируемый объем дополнительного финансирования (средства областного бюджета) |  |  |
| 1 | Строительство объекта "Канализационно-насосная станция, напорный коллектор и очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод п. Нагорный и Ямской Выгон Ливенского района Орловской области" | 2019 | 13452,4 | 682,4 | 12770,0 | Администрация Ливенского района, управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района администрация Здоровецкого сельского поселения (по согласованию) | Улучшение экологической обстановки |
| 2 | Строительство объекта "Канализационно-насосная станция, напорный коллектор и очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод п. Нагорный и Ямской Выгон Ливенского района Орловской области" (выполнение обязательств по муниципальному контракту 2019 года, в том числе кредиторская задолженность) | 2020 | 5 916,22699 | 239,27233 | 5 676, 95466 | Администрация Ливенского района, управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района администрация Здоровецкого сельского поселения (по согласованию) |  |
|  | Итого |  | 13452,4* | 682,4* | 12770,0* |  |  |

*примечание: объем средств кредиторской задолженности не учитывается в общей сумме средств предусмотренной на реализацию мероприятия по строке «итого»

Приложение №4 к постановлению

администрации Ливенского района

от 8 сентября 2020  № 310

Приложение 3

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских территорий

Ливенского района на 2014-2017 годы

и на период до 2020 года»

Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Бюджет | Прогнозируемый объем дополнительного финансирования |  |  |
|  |  |  |  | района | сельского поселения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водоснабжение с. Сергиевское Сергиевского сельского поселения Ливенского района Орловской области (1 этап) 1,918 км | 2014 год | 7990,0 | 1211,5 | 0,0 | 6778,5 | Администрация Сергиевского сельского поселения (по согласованию), управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района | Позволит обеспечить население качественной водой до 98% |
| 2 | Водоснабжение с. Кунач Галического сельского поселения Ливенского района Орловской области (правобережная часть 1 этап) 1,861 км | 2014 год | 8000, 58605 | 1206, 18605 | 0,0 | 6794,4 | Администрация Галического сельского поселения (по согласованию), управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района |  |
| 3 | Строительство водопроводных сетей и скважины в д. Липовец 2,465 км | 2014 год | 12019, 91999 | 1803,01999 | 0,0 | 10216,9 | Администрация Козьминского сельского поселения (по согла сованию), управление по строительству, архитектуре и жи лищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района |  |
| 4 | Водоснабжение сетей в д. Здоровецкие Выселки 2,754 км | 2014 год | 9046,1221 | 0,0 | 1363, 62210 | 7682,5 | Администрация Ливенского района, администрация Здоровец кого сельского поселения (по согласованию), управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строи тельству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района |  |
| 5 | Сети и сооружения водоснабжения с закольцовкой для второй очереди строительства пос. Ямской Ливенского района Орловской области (1этап строительства) | 2015 год | 15097,134 | 4440,834 | 0,0 | 10656,3 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района |  |
| 6 | Строительство водопроводного узла и водопроводных сетей в населенном пункте с. Навесное Ливенского района Орловской области | 2015 год | 7399,9 | 600,0 | 1576,8 | 5223,1 | Администрация Навесненского сельского поселения (по согласованию), управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района |  |
| 7 | Строительство водопроводного узла и водопроводных сетей в населенном пункте с. Навесное Ливенского района Орловской области | 2016 год | 7217,6 | 0,0 | 2093,1 | 5124,5 | Администрация Навесненского сельского поселения (по согласованию), управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района |  |
| 8 | Строительство водопроводных сетей в д. Сидоровкам Покровка Вторая 9,5 км | 2016 год | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 | управление муниципального имущества ,управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Речицкого сельского поселения (по согласованию) |  |
| 9 | Строительство водопроводных сетей в д. Сидоровкам Покровка Вторая Ливенского района Орловской области9,9 км | 2018 год | 18861,88 | 943,094 | 0,0 | 17918,786 | управление муниципального имущества ,управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Речицкого сельского поселения (по согласованию) |  |
| 10 | Изготовление технического плана на водопроводные сети в д.Покровка Вторая и в д.Сидоровка Ливенского р-на | 2018 год | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | управление муниципального имущества ,управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Речицкого сельского поселения (по согласованию) |  |
|  | Итого |  | 103578,83274 | 10239,91857 | 5033,52210 | 88305,39207 |  |  |

Приложение №5 к постановлению

администрации Ливенского района

от 8 сентября 2020  № 310

Приложение 4

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских территорий

Ливенского района на 2014 - 2017 годы

и на период до 2020 года»

Мероприятия по развитию газоснабжения в сельской местности

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | бюджет | прогнозируемый объем дополнительного финансирования |  |  |
|  |  |  |  | района | сельского поселения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство газораспределительных сетей в пос. Комсомольский, д. Каменево | 2014 год | 1687,605 | 228,405 | 0,0 | 1459,2 | Управление муни ципального имущества администрации Ливен ского района, управ ление по строитель ству, архитектуре и жилищно-коммуналь ному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Козьминского сельского поселения (по согласованию | Повысится уровень обеспеченности населения природным газом |
| 2 | Газоснабжение д. Соловьевка 2,2 км | 2014 год | 1124,2677 |  | 152,1677 | 972,1 | Администрация Островского сельского поселения (по согласованию) управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района |  |
| 3 | Газовые сети для д. Шилово Ливенского района Орловской области 2,9 км | 2015 год | 1395,0497 | 492,2497 | 0,0 | 902,8 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района администрация Крутовского сельского поселения (по согласованию) |  |
| 4 | Газоснабжение ул. Зеленая с. Бараново Вахновского с/п Ливенского района Орловской области 1,3 км | 2015 год | 546,9651 | 193,0651 | 0,0 | 353,9 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммуналь ному хозяйству администрации Ливен ского района, администрация Вахновского сельского поселения (по согласованию) |  |
| 5 | Газораспределительные сети с. Козьминка ул.Центральная Ливенского района Орловской области 1,1 км | 2015 год | 580,682 | 204,882 | 0,0 | 375,8 | Управление муни ципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Козьминского сельского поселения (по согласованию |  |
| 6 | Газоснабжение дер. Шебаново Вахновского с/п Ливенского района Орловской области 4,2 км | 2015 год | 1710,6101 | 603,5101 | 0,0 | 1107,1 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Вахновского сельского поселения (по согласованию) |  |
| 7 | Газоснабжение д. Дубровка Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской области 13,411 км | 2015 год | 2181,9 | 769,8 | 0,0 | 1412,1 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Вахновского сельского поселения (по согласованию) |  |
| 8 | Ведение авторского надзора за строительством объекта «Газоснабжение д. Дубровка Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | 2016 год | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района |  |
| 9 | Газоснабжение д. Дубровка Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской области 13,411 км | 2016 год | 2182,2752 | 433,8752 | 0,0 | 1748,40 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Вахновского сельского поселения (по согласованию) |  |
| 10 | Экспертиза проектной доку ментации и результаты инженерных изысканий на объект капитального строи тельства «Газораспреде лительные сети в с. Кунач ул. Зеленая Ливенского района Орловской области» | 2016 год | 42,903 | 42,903 | 0,0 | 0,00 | Администрация Ливен ского района, управ ление по строитель ству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района |  |
| 11 | Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства «Газораспределительные сети в с. Кунач ул. Зеленая Ливенского района Орловской области» | 2016 год | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,00 | Администрация Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района |  |
| 12 | Газораспределительные сети в с. Кунач ул. Зеленая Ливенского района Орловской области | 2016 год | 497,1660 | 98,9660 | 0,0 | 398,2 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Галического сельского поселения (по согласованию) |  |
| 13 | Ведение авторского надзора за строительством объекта «Газораспределительные сети в с. Кунач ул. Зеленая Ливенского района Орловской области» | 2016 год | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района |  |
| 14 | Обязательное страхование опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на объекте «Газоснабжение д. Дубровка Вахновского сельского поселения Ливенского района | 2016 год | 13,9588 | 13,9588 | 0,0 | 0,0 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архи тектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района |  |
| 15 | Разработка проекта планировки и проекта межевания террито рии для строительства линей ного объекта «Газораспреде лительные сети в с. Кунач ул. Зеленая Ливенского района Орловской области» | 2016 год | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | Управление муни ципального имущества администрации Ливенского района, управление по строи тельству, архитектуре и жилищно-коммуналь ному хозяйству администрации Ливенского района администрация |  |
| 16 | Изготовление топографической съемки газопровода на объект «Газоснабжение д. Дубровка Вахновского сельского поселения Ливенского района Орловской области» | 2016 год | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района |  |
| 17 | Корректировка проектно- сметной документации на «Строительство газораспределительных сетей с. Жерино ул. Казначеевская Ливенского района Орловской области , | 2018 год | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | Администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района администрация Сергиевского сельского поселения (по согласованию) |  |
| 18 | Газораспределительные сети низкого давления для второй очереди строительства пос. Ямской Ливенского района Орловской области 5,4 км | 2018 год | 3671,69 | 183,58450 | 0,0 | 3488,1055 | Администрация Ливенского района, управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района администрация сельского поселения (по согласованию) |  |
| 19 | Ведение технического надзора за строительством объекта «Газораспределительные сети низкого давления для второй очереди строительства пос. Ямской Ливенского района Орловской области» | 2018 год | 78,1813 | 78,1813 | 0,0 | 0,0 | Управление муниципального имущества администрации Ливенского района, управление по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ливенского района, администрация Беломестненского сельского поселения (по согласованию |  |
| 20 | Изготовление технического плана на объект «Газораспределительные сети низкого давления для второй очереди строительства пос. Ямской Ливенского района Орловской области» | 2019 год | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района |  |
| 21 | Газоснабжение д.Миляево Ливенского района Орловской области 2,5 км (изготовление ПСД) | 2019 год | 99,0 | 99,0 | 0 | 0 | Управление муници-пального имущества и жилищно-коммунального хозяй-ства администрации Ливенского района |  |
|  | Итого |  | 16139,89545 | 3787,46278 | 152,1677 | 12200,26497 |  |  |

Приложение №7 к постановлению

администрации Ливенского района

от 8 сентября 2020  № 310

Приложение 6

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских территорий

Ливенского района на 2014 - 2017 годы

и на период до 2020 года»

Мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ответственные за выполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | бюджет | прогнозируемый объем дополнительного финансирования |  |  |
|  |  |  |  | района | сельского поселения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сохранение и восстановление ландшафтов (очистка водое мов) с. Остров, Островского сельского поселения Ливенского района, расположенного по адресу: Орловская область Ливенский район с Остров Островского сельского поселения | 2016 год | 1018,12 | 200,0 | 142,260 | 675,86 | Администрация Ливенского района, управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района администрация сельского поселения (по согласованию) | Создадутся благоприятные условия для отдыха жителей с. Остров и в целом для жителей Ливенского района |
| 2 | Обустройство сельского парка в с. Орлово Дутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области | 2018 год | 2049,70 | 897,00 | 0,0 | 1152,7 | Администрация Ливенского района, управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ливенского района администрация сельского поселения (по согласованию) | Создадутся благоприятные условия для отдыха взрослого населения и детей д. Орлово, Парахино |
|  | Итого |  | 3067,82 | 1097,0 | 142,260 | 1828,56 |  |  |

Приложение №8 к постановлению

администрации Ливенского района

от 8 сентября 2020  № 310

Приложение 7

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских территорий

Ливенского района на 2014 - 2017 годы

и на период до 2020 года»

Объемы затрат на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ливенского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» по направлениям расходования средств и источникам финансирования

(тыс. рублей)

| Направления и источники финансирования | Всего за 2014 - 2020 годы | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения, всего | 213149,45963 | 55268,50084 | 45212,2409 | 46173,8723 | 2356,106 | 31642,78345 | 32555,56214 | 5916,22699* |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 24646,07879 | 5649,11104 | 9913,5779 | 4230,0413 | 1406,106 | 2571,28641 | 935,56214 | 239,27233* |
| бюджет сельского поселения | 5327,9498 | 1515,7898 | 1576,8 | 2235,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 183175,43104 | 48103,6 | 33721,863 | 39708,471 | 950,0 | 29071,49704 | 31620,0 | 5676,95466* |
| Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, всего | 76970,11744 | 15400,0 | 16300,0 | 17004,8493 | 2356,106 | 6955,0 | 18954,16214 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 8898,9034 | 1200,0 | 2609,237 | 3243,3383 | 1406,106 | 336,06 | 104,16214 | 0,0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 68071,2140 | 14200,0 | 13690,763 | 13761,511 | 950,0 | 6618,94 | 18850,0 | 0,0 |
| Развитие инженерных систем водоотведения в сельской местности, всего | 13452,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13452,4 | 5916,22699* |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 682,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 682,4 | 239,27233* |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 12770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12770,0 | 5676,95466* |
| Развитие водоснабжения в сельской местности, всего | 103578,83274 | 37056,62814 | 22497,03400 | 25217,60000 | 0,0 | 18807,57060 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 10239,91857 | 4220,70604 | 5040,834 | 0,0 | 0,0 | 978,37853 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 5033,5221 | 1363,62210 | 1576,8 | 2093,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 88305,39207 | 31472,3 | 15879,4 | 23124,5 | 0,0 | 17829,19207 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие газоснабжения в сельской местности, всего | 16139,89545 | 2811,8727 | 6415,2069 | 2933,303 | 0,0 | 3830,51285 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 3787,46278 | 228,405 | 2263,50690 | 786,703 | 0,0 | 359,84788 | 149,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 152,1677 | 152,1677 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 12200,26497 | 2431,3 | 4151,7 | 2146,6 | 0,0 | 3470,66497 | 0,0 | 0,0 |
| Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, всего | 3067,82 | 0,0 | 0,0 | 1018,12 | 0,0 | 2049,700 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет района | 1097,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 897,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 142,26 | 0,0 | 0,0 | 142,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прогнозируемые объемы дополнительного финансирования | 1828,56 | 0,0 | 0,0 | 675,86 | 00,0 | 1152,7 | 0,0 | 0,0 |