

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. № \_\_\_\_\_\_

 г. Ливны

О внесении изменений в постановление администрации от 11 марта 2021г. № 93 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе»

 В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и в целях снижения аварийности на дорогах, обеспечения безопасности участников дорожного движения в Ливенском районе, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Орловской области от 1.12.2011 № 1304-ОЗ «О дорожном фонде Орловской области», постановлением Правительства Орловской области от 27.01.2015 № 41 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской области», Порядком предоставления за счет средств Дорожного фонда Орловской области субсидий местным бюджетам утвержденным постановлением Правительства Орловской области от 25.05.2021 № 288 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 15 января 2019 года №8 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области» и о признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Орловской области», Законом Орловской области от 2 декабря 2022 года № 2838-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», уведомления Департамента финансов Орловской области № 4087/1 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от 23 августа 2023г., распоряжением Правительства Орловской области № 568-р от 21.08.2023г., решением Ливенского районного Совета народных депутатов от 25.07.2013 №22/239-РС «О создании муниципального дорожного фонда Ливенского района Орловской области», администрация Ливенского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Ливенского района от 11.03.2021 № 93 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе» (в редакции постановлений администрации Ливенского района от 27.05.2021 № 185, от 15.09.2021 № 333, от 14.01.2022 № 3, от 25.05.2022 № 271, от 01.06.2022 № 278, от 26.07.2022 № 438, от 20.10.2022 г. № 576, от 06.03.2023 № 86, от 04.07.2023 № 282, от 30.08.2023 № 339, от 09.10.2023 № 399) следующие изменения :

1.1. В приложении к постановлению администрации Ливенского района от 11.03.2021 № 93 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе»:

1) в паспорте муниципальной программы Ливенского района «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе»:

 - строку «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Один этап, 2022 - 2026 годы |

 »;

- строку «Объемы финансирования муниципальной программы, всего» изложить в следующей редакции :

 «Общий объем финансирования программы составляет 151 622,49702 тыс. рублей, в том числе по годам :

 2022 – 11 183,65288 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района),

 - 42 890,58374 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2023 – 1 490,75249 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района),

 -11 076,37651 тыс.рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2024 – 1 819,80174 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района),

 - 35 691,66163 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области)

 2025 - 6 258,78503 тыс.рублей (средства бюджета Ливенского района),

 - 26 850,1 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области).

2026 – 14 217, 17517 тыс.рублей (средства бюджета Ливенского района),

 - 143, 60783 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области).

 »;

- строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | За период 2022 - 2026 годов:- сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;- сокращение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;- снижение тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях;- улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог |

 »

2) раздел ΙΙΙ. «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции :

«

 ΙΙΙ. Этапы и сроки реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 5 лет в один этап в связи с осуществлением комплекса взаимосвязанных мероприятий для достижения поставленной цели.

 »

3) раздел IV. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции :

«

IV. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Комплекс мероприятий программы представляет собой совокупность мероприятий, объединенных в рамках следующих основных мероприятий программы :

 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района с использованием средств Дорожного фонда Орловской области:

 - ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования по ул.Центральная, в н.п.Совхозный Ливенского района Орловской области;

 - ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер.Курский и ул.Лескова, сл.Беломестное Ливенского района Орловской области;

 - ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Садовая, сл.Беломестное Ливенского района Орловской области;

 - ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежная в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул. Орловская от д.60 до д. 1 д. Орлово, Ливенского района Орловской области (корректировка);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Молодежная, с. Бараново Ливенского района Орловской области;

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : Орловская область, Ливенский район, с.Свободная Дубрава, ул.Школьная (до примыкания к ул.Центральная);

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Мильшина, с.Успенское Галического поселения Ливенского района Орловской области;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул.Войнова, с.Бараново Ливенского района Орловской области;

- ремонт участка автодороги местного значения в с.Речица, ул.Центральная Ливенского района Орловской области (корректировка);

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул.Новая, с.Сосновка Ливенского района Орловской области (корректировка);

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Советская, ул.Колхозная с.Никольское Никольского сельского поселения Ливенского района Орловской области (корректировка);

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Совхозный, ул. Сергеевская Ливенского района Орловской области;

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Центральная в с.Грязцы Ливенского района Орловской области;

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, по адресу : пер.Красногорский, с.Сергиевское Ливенского района Орловской области.

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Новая в с.Здоровец Ливенского района Орловской области.

 »

4) раздел VII. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

 «

VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

 «Общий объем финансирования программы составляет 151 622,49702 тыс. рублей, в том числе по годам :

 2022 – 11 183,65288 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района),

 - 42 890,58374 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2023 – 1 490,75249 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района),

 -11 076,37651 тыс.рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2024 – 1 819,80174 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района),

 - 35 691,66163 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области)

 2025 - 6 258,78503 тыс.рублей (средства бюджета Ливенского района),

 - 26 850,1 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области).

2026 – 14 217, 17517 тыс.рублей (средства бюджета Ливенского района),

 - 143, 60783 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области).

Объем бюджетных ассигнований уточняется при формировании бюджета Ливенского района на очередной финансовый год и плановый период исходя из возможностей бюджета. Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 4 и 5».

 »;

5) приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе» изложить в новой редакции, согласно приложению 1.

6) приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе» изложить в новой редакции, согласно приложению 2.

7) приложение 4 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе» изложить в новой редакции, согласно приложению 3.

8) приложение 5 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе» изложить в новой редакции, согласно приложению 4.

2.Управлению организационной, контрольной и кадровой работы администрации Ливенского района (Н.А.Болотская) обеспечить обнародование настоящего постановления на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района.

 Глава района А.И. Шолохов

 5

 Приложение 1 к постановлению

 администрации Ливенского района

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«

 Приложение 1

 к муниципальной программе «Обеспечение

 безопасности дорожного движения в

 Ливенском районе»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1:строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района с использованием средств Дорожного фонда Орловской области | управление муниципального имущества и жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2026 г. | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| 2 | Основное мероприятие 2:Организация плановой работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, разработка дополнительных мер по повышению безопасности дорожного движения. | Администрация Ливенского района (районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения) | 2022 г. | 2026 г. | снижение аварийности и количества правонарушений, повышение уровня безопасности дорожного движения |

 Приложение 2 к постановлению

 администрации Ливенского района

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«

 Приложение 3

 к муниципальной программе «Обеспечение

 безопасности дорожного движения в

 Ливенском районе»

Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей эффективности |
| 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026год |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе » |  |
| 1 | число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 17 |  10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района с использованием средств Дорожного фонда Орловской области : | метры |  2418 | 1147 | 7200  | 1077 | 3000 | 2820 | 1770 |
| 3.1 | ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования по ул.Центральная, в н.п.Совхозный Ливенского района Орловской области | метры | - | - | 350 | - | - | - |  |
| 3.2 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер.Курский и ул.Лескова, сл.Беломестное Ливенского района Орловской области | метры | - | - | 730 | - | - | - |  |
| 3.3 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежная в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области | метры | - | - | 700 | - | - | - |  |
| 3.4 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Садовая, сл.Беломестное Ливенского района Орловской области | метры | - | - | 230 | - | - | - |  |
| 3.5 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул. Молодежная, с. Бараново Ливенского района Орловской области | метры | - | - | 720 | - | - | - |  |
| 3.6 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : Орловская область, Ливенский район, с.Свободная Дубрава, ул.Школьная (до примыкания к ул.Центральная) | метры | - | - | 1000 | - | - | - |  |
| 3.7 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Мильшина, с.Успенское Галического поселения Ливенского района Орловской области | метры | - | - | 1800 | - | - | - |  |
| 3.8 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул.Войнова, с.Бараново Ливенского района Орловской области | метры | - | - | 1670 | - | - | - |  |
| 3.9 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул. Орловская от д.60 до д. 1 д. Орлово, Ливенского района Орловской области (корректировка) | метры | - | - | - | 812 | - | - |  |
| 3.10 | ремонт участка автодороги местного значения в с.Речица, ул.Центральная Ливенского района Орловской области (корректировка) | метры | - | - | - | - | 2000 | - |  |
| 3.11 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Новая, с. Сосновка Ливенского района Орловской области (корректировка) | метры | - | - | - | - | 1000 | - |  |
| 3.12 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Советская, ул.Колхозная с.Никольское Никольского сельского поселения Ливенского района Орловской области (корректировка) | метры | - | - | - | - | - | 1190 |  |
| 3.13 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в п.Совхозный, ул. Сергеевская Ливенского района Орловской области | метры | - | - | - | - | - | 630 |  |
| 3.14 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Центральная в с.Грязцы Ливенского района Орловской области | метры | - | - | - | - | - | 1000 |  |
| 3.15 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, по адресу: пер.Красногорский, с.Сергиевское Ливенского района Орловской области | метры | - | - | - | 265 | - | - |  |
| 3.16 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Новая в с.Здоровец Ливенского района Орловской области | метры | - | - | - | - | - | - | 1770 |

 Приложение 3 к постановлению

 администрации Ливенского района

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«

 Приложение 4

 к муниципальной программе «Обеспечение

 безопасности дорожного движения в

 Ливенском районе»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

за счет средств бюджета Ливенского района Орловской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус программы/мероприятия | Наименованиемуниципальной программы/ подпрограмм/ВП/основного мероприятия муниципальной программы | ГРБС — ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Код бюджетной классификации | Всего по муниципальной программе | Расходы (тыс. рублей) |
| ГРБР | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе» | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского районаУправление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района  |  |  | 6800000000 | 000 | 20896,59997 | 11183,65288 | 1 490,75249 | 1819,80174 | 6258,78503 | 143,60783 |
| Основное мероприятие 1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района с использованием субсидий из Дорожного фонда Орловской области.  | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского районаУправление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609, 608 | 0409,0412 | 6800100000 | 244 | 20896,59997 | 11183,65288 | 1 490,75249 | 1819,80174 | 6258,78503 | 143,60783 |
| Мероприятие1.1 | ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования по ул.Центральная, в н.п.Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609 | 0409 | 68 00170550  | 244 | 37,86878 | 37,86878 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие1.2 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер.Курский и ул.Лескова, сл.Беломестное Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609 | 0409 | 68 00170550  | 244 | 25,6138 | 25,6138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.3 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Садовая, сл.Беломестное Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609 | 0409 | 6800170550 | 244 | 15,43292 | 15,43292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.4 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежная в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609 | 0409 | 6800170550 | 244 | 20,98938 | 20,98938 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.5  | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул. Орловская от д.60 до д. 1 д. Орлово, Ливенского района Орловской области (корректировка) | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 6800170550 | 244 | 1 479,88 | 0,00 | 1 479,88 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.6 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Молодежная, с. Бараново Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 6800170550 | 244 | 2 338,714 | 2 338,714 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.7 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : Орловская область, Ливенский район, с.Свободная Дубрава, ул.Школьная (до примыкания к ул.Центральная) | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 6800170550 | 244 | 709,591 | 709,591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.8 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Мильшина, с.Успенское Галического поселения Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 6800170550 | 244 | 3 706,454 | 3 706,454 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.9 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул.Войнова, с.Бараново Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409,0412 | 6800170550 | 244 | 4 328,989 | 4 328,989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.10 | ремонт участка автодороги местного значения в с.Речица, ул.Центральная Ливенского района Орловской области (корректировка) | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 6800170550 | 244 | 259,51174 | 0,00 | 0,00 | 259,51174 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.11 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Новая, с. Сосновка Ливенского района Орловской области (корректировка) | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 6800170550 | 244 | 1560,29 | 0,00 | 0,00 | 1560,29 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.12 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Советская, ул.Колхозная с.Никольское Никольского сельского поселения Ливенского района Орловской области (корректировка) | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 6800170550 | 244 | 170,20303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,20303 |  |
| Мероприятие 1.13 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в п.Совхозный, ул. Сергеевская Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 6800170550 | 243 | 204,4291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,4291 |  |
| Мероприятие 1.14 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Центральная в с.Грязцы Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 6800170550 | 243 | 5884,1529 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5884,1529 |  |
| Мероприятие 1.15 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : пер.Красногорский, с. Сергиевское Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 6800170550 | 243 | 10,87249 | 0,00 | 10,87249 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1.16 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Новая в с.Здоровец Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 6800170550 | 243 | 143,60783 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,60783 |
| Основное мероприятие 2 | Организация плановой работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, разработка дополнительных мер по повышению безопасности дорожного движения. | Администрация Ливенского района (районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения; | средств не требуется |
| Мероприятие 2.1 | Проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Ливенского района (районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения; | средств не требуется  |

 Приложение 4 к постановлению

 администрации Ливенского района

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«

 Приложение 5

 к муниципальной программе «Обеспечение

 безопасности дорожного движения в

 Ливенском районе»

План

реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования(тыс. рублей) |  | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы |
| начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | 2022 год | 2023 год | 2024 год |    2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** Основное мероприятие: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района с использованием субсидий из Дорожного фонда Орловской области |
| 1.1.Ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования по ул.Центральная, в н.п.Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022г. | 2022г. | Всего, в т.ч.: | 3 786,87792 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 3 749,00914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 37,86878 |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер.Курский и ул.Лескова, сл.Беломестное Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч.: | 2 561,3805 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 2 535,7667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 25,6138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Садовая, сл.Беломестное Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч.: | 1543,292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 1527,85908 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| бюджет района | 15,43292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| 1.4. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежная в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч.: | 2 098,9382 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 2 077,94882 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| бюджет района | 20,98938 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| 1.5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул. Орловская от д.60 до д. 1 д. Орлово, Ливенского района Орловской области (корректировка) | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 11479,88 | 0,00 | 0,00 |  0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 0,00 |  1 479,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Молодежная, с. Бараново Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч.: | 7 338,714 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| бюджет района | 2 338,714 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 1.7. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : Орловская область, Ливенский район, с.Свободная Дубрава, ул.Школьная (до примыкания к ул.Центральная) | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч.: | 3 709,591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| бюджет района | 709,591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| 1.8. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Мильшина, с.Успенское Галического поселения Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 | 2022 | Всего, в т.ч.: | 18 706,454 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 |  0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 3 706,454 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул.Войнова, с.Бараново Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 | 2022 | Всего, в т.ч.: | 14 328,989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 4 328,989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 |
| 1.10. Ремонт участка автодороги местного значения в с.Речица, ул.Центральная Ливенского района Орловской области (корректировка) | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч.: | 0,00 |  0,00 | 25951,17337 |  0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 |  0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 25691,66163 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 259,51174 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Новая, с. Сосновка Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч.: | 0,00 |  0,00 | 11560,29 |  0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 |  0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 1560,29 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 |
| 1.12. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Советская, ул.Колхозная с.Никольское Никольского сельского поселения Ливенского района Орловской области (корректировка) | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч.: | 0,00 |  0,00 |  0,00 | 17020,30303 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16850,1 | 0,00 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,20303 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 |  0,00 | 0,00 |  0,00 | 0,00 |
| 1.13. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в п.Совхозный, ул. Сергеевская Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 4 088,582 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 |  0,00 | 3884,1529 | 0,00 |
| бюджет района | 0,00 |  0,00 |  0,00 | 204,4291 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 |
| 1.14.Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Центральная в с.Грязцы Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч.: | 0,00 |  0,00 |  0,00 | 12 000,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6115,8471 |  0,00 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5884,1529 |  0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 1.15.Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, по адресу : пер.Красногорский, с.Сергиевское Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 | 2023 | Всего, в т.ч.: | 0,00 |  1 087,249 |  0,00 |  0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 1076,37651 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 0,00 | 10,87249 | 0,00 |  0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 |
| 1.16.капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Новая в с.Здоровец Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2026 | 2026 | Всего, в т.ч.: | 0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 | 14360,783 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 |  0,00 |  0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  14 217,17517 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  143, 60783 |
| внебюджетные источники | 0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0,00 |
| 2. Основное мероприятие: Организация плановой работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, разработка дополнительных мер по повышению |
| 2.1. Проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Ливенского района (районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2022 | 2026 | средств не требуется | снижение аварийности и количества правонарушений, повышение уровня безопасности дорожного движения |
| ИТОГО  | Всего, в т.ч.: | 54 074,23662 | 12 567,129 | 37511,46337 | 33108,88503 | 14360,783 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| областной бюджет | 42 890,58374 | 11 076,37651 | 35691,66163 | 26 850,1 | 14 217,17517 |
| бюджет района | 11 183, 65288 | 1490,75249 | 1819,80174 | 6258,785 03 |  143, 60783 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |