

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. № \_\_\_\_\_\_

г. Ливны

О внесении изменений в постановление администрации от 11 марта 2021г. № 93 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе»

В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе» администрация Ливенского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Ливенского района от 11.03.2021 № 93 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе» (в редакции постановлений администрации Ливенского района от 27 мая 2021г. № 185, от 15 сентября 2021 г. № 333, от 14 января 2022 г. № 3, от 25 мая 2022 г. № 271, от 01 июня 2022 г. № 278, от 26 июля 2022 г. № 438, от 20 октября 2022 г. № 576, от 06 марта 2023 г. № 86, от 04 июля 2023 г. № 282, от 30 августа 2023 г. № 339, от 09 октября 2023 г. № 399, 10 ноября 2023 г. № 465, 16 января 2024 г. № 5, 20 сентября 2024г. № 331, 25 октября 2024г. № 403) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению администрации Ливенского района от 11.03.2021 № 93 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе»:

1) в паспорте муниципальной программы Ливенского района «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе»:

- строку «Объемы финансирования муниципальной программы, всего» изложить в следующей редакции:

«

Общий объем финансирования программы составляет 173 940,06034 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 – 11 183,65288 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района),

- 42 890,58374 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2023 – 1 490,75249 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района),

- 11 076,37651 тыс.рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2024 – 1 761,99673 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района),

- 35 691,66163 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области)

2025 – 2 590,89596 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района),

- 26 850,1 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2026 – 202,0202 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района);

- 20 000 тыс.рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2027 - 202,0202 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района);

- 20 000 тыс.рублей (средства Дорожного фонда Орловской области).

»

2) раздел IV. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции :

«

IV. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Комплекс мероприятий программы представляет собой совокупность мероприятий, объединенных в рамках следующих основных мероприятий программы :

1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района с использованием средств Дорожного фонда Орловской области:

- ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования по ул.Центральная, в н.п.Совхозный Ливенского района Орловской области;

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер.Курский и ул.Лескова, сл.Беломестное Ливенского района Орловской области;

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Садовая, сл.Беломестное Ливенского района Орловской области;

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежная в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул. Орловская от д.60 до д. 1 д. Орлово, Ливенского района Орловской области (корректировка);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул. Молодежная, с. Бараново Ливенского района Орловской области;

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : Орловская область, Ливенский район, с.Свободная Дубрава, ул.Школьная (до примыкания к ул.Центральная);

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Мильшина, с.Успенское Галического поселения Ливенского района Орловской области;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул.Войнова, с.Бараново Ливенского района Орловской области;

- ремонт участка автодороги местного значения в с.Речица, ул.Центральная Ливенского района Орловской области (корректировка);

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул.Новая, с.Сосновка Ливенского района Орловской области (корректировка);

- ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Советская, ул.Колхозная с.Никольское Никольского сельского поселения Ливенского района Орловской области (корректировка);

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Совхозный, ул. Сергеевская Ливенского района Орловской области;

- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Зеленая в с.Речица Ливенского района Орловской области;

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, по адресу : пер.Красногорский, с.Сергиевское Ливенского района Орловской области.

- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «участок а/д Ливны - Навесное (ул. Воронежская)».

- капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Новая в с.Здоровец Ливенского района Орловской области.

».

3) раздел VII. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем финансирования программы составляет 173 940,06034 тыс. рублей, в том числе по годам :

2022 – 11 183,65288 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района),

- 42 890,58374 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2023 – 1 490,75249 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района),

- 11 076,37651 тыс.рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2024 – 1 761,99673 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района),

- 35 691,66163 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области)

2025 – 2 590,89596 тыс.рублей (средства бюджета Ливенского района),

- 26 850,1 тыс. рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2026 – 202,0202 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района);

- 20 000 тыс.рублей (средства Дорожного фонда Орловской области);

2027 - 202,0202 тыс. рублей (средства бюджета Ливенского района);

- 20 000 тыс.рублей (средства Дорожного фонда Орловской области).

Объем бюджетных ассигнований уточняется при формировании бюджета Ливенского района на очередной финансовый год и плановый период исходя из возможностей бюджета. Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 4 и 5.

»;

4) приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе» изложить в новой редакции, согласно приложению 1.

5) приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе» изложить в новой редакции, согласно приложению 2.

6) приложение 4 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе» изложить в новой редакции, согласно приложению 3.

7) приложение 5 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе» изложить в новой редакции, согласно приложению 4.

2.Управлению организационной, контрольной и кадровой работы администрации Ливенского района (Н.А.Болотская) обеспечить обнародование настоящего постановления на официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района.

Глава района А.И. Шолохов

4

Приложение 1 к постановлению

администрации Ливенского района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«

Приложение 1

к муниципальной программе «Обеспечение

безопасности дорожного движения в

Ливенском районе»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1:  строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района с использованием средств Дорожного фонда Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2027 г. | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| 2 | Основное мероприятие 2:  Организация плановой работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, разработка дополнительных мер по повышению безопасности дорожного движения. | Администрация Ливенского района (районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения) | 2022 г. | 2027 г. | снижение аварийности и количества правонарушений, повышение уровня безопасности дорожного движения |

».

Приложение 2 к постановлению

администрации Ливенского района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«

Приложение 3

к муниципальной программе «Обеспечение

безопасности дорожного движения в

Ливенском районе»

Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей эффективности | | | | | | | |
| 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе » | | | | | | | | |  |  |
| 1 | число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района с использованием средств Дорожного фонда Орловской области : | метры | 2418 | 1147 | 7200 | 1077 | 3000 | 2500 | 1334 | 1170 |
| 3.1 | ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования по ул.Центральная, в н.п.Совхозный Ливенского района Орловской области | метры | - | - | 350 | - | - | - | - | - |
| 3.2 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер.Курский и ул.Лескова, сл.Беломестное Ливенского района Орловской области | метры | - | - | 730 | - | - | - | - | - |
| 3.3 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежная в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области | метры | - | - | 700 | - | - | - | - | - |
| 3.4 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Садовая, сл.Беломестное Ливенского района Орловской области | метры | - | - | 230 | - | - | - | - | - |
| 3.5 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул. Молодежная, с. Бараново Ливенского района Орловской области | метры | - | - | 720 | - | - | - | - | - |
| 3.6 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : Орловская область, Ливенский район, с.Свободная Дубрава, ул.Школьная (до примыкания к ул.Центральная) | метры | - | - | 1000 | - | - | - | - | - |
| 3.7 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Мильшина, с.Успенское Галического поселения Ливенского района Орловской области | метры | - | - | 1800 | - | - | - | - | - |
| 3.8 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул.Войнова, с.Бараново Ливенского района Орловской области | метры | - | - | 1670 | - | - | - | - | - |
| 3.9 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул. Орловская от д.60 до д. 1 д. Орлово, Ливенского района Орловской области (корректировка) | метры | - | - | - | 812 | - | - | - | - |
| 3.10 | ремонт участка автодороги местного значения в с.Речица, ул.Центральная Ливенского района Орловской области (корректировка) | метры | - | - | - | - | 2000 | - | - | - |
| 3.11 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Новая, с. Сосновка Ливенского района Орловской области (корректировка) | метры | - | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 3.12 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Советская, ул.Колхозная с.Никольское Никольского сельского поселения Ливенского района Орловской области (корректировка) | метры | - | - | - | - | - | 1190 | - | - |
| 3.13 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в п.Совхозный, ул. Сергеевская Ливенского района Орловской области | метры | - | - | - | - | - | 630 | - | - |
| 3.14 | капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Зеленая в с.Речица Ливенского района Орловской области | метры | - | - | - | - | - | 680 | - | - |
| 3.15 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, по адресу: пер.Красногорский, с.Сергиевское Ливенского района Орловской области | метры | - | - | - | 265 | - | - | - | - |
| 3.16 | капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «участок а/д Ливны - Навесное (ул. Воронежская)» | метры | - | - | - | - | - | - | 1334 | - |
| 3.17 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Новая в с.Здоровец Ливенского района Орловской области. | метры | - | - | - | - | - | - | - | 1170 |

Приложение 3 к постановлению

администрации Ливенского района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«

Приложение 4

к муниципальной программе «Обеспечение

безопасности дорожного движения в

Ливенском районе»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

за счет средств бюджета Ливенского района Орловской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус программы/  мероприятия | Наименование  муниципальной программы/ подпрограмм/ВП/основного мероприятия муниципальной программы | ГРБС — ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы | Код бюджетной классификации | | | | Всего по муниципальной программе | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| ГР  БР | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципа  льная программа | «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе» | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района  Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района |  |  | 6800000000 | 000 | 17 431,33846 | 11183,65288 | 1 490,75249 | 1761,99673 | 2590,89596 | 202,0202 | 202,0202 |
| Основное мероприятие 1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района с использованием субсидий из Дорожного фонда Орловской области. | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района  Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609, 608 | 0409,0412 | 6800100000 | 244,243 | 17 431,33846 | 11183,65288 | 1 490,75249 | 1761,99673 | 2590,89596 | 202,0202 | 202,0202 |
| Мероприятие1.1 | ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования по ул.Центральная, в н.п.Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609 | 0409 | 68 00170550 | 244 | 37,86878 | 37,86878 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие1.2 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер.Курский и ул.Лескова, сл.Беломестное Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609 | 0409 | 68 00170550 | 244 | 25,6138 | 25,6138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Садовая, сл.Беломестное Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609 | 0409 | 6800170550 | 244 | 15,43292 | 15,43292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежная в н.п. Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 609 | 0409 | 6800170550 | 244 | 20,98938 | 20,98938 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.5 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул. Орловская от д.60 до д. 1 д. Орлово, Ливенского района Орловской области (корректировка) | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 6800170550 | 244 | 1 479,88 | 0,00 | 1 479,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.6 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Молодежная, с. Бараново Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 6800170550 | 244 | 2 338,714 | 2 338,714 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.7 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : Орловская область, Ливенский район, с.Свободная Дубрава, ул.Школьная (до примыкания к ул.Центральная) | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 6800170550 | 244 | 709,591 | 709,591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.8 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Мильшина, с.Успенское Галического поселения Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 6800170550 | 244 | 3 706,454 | 3 706,454 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.9 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул.Войнова, с.Бараново Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409,0412 | 6800170550 | 244 | 4 328,989 | 4 328,989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.10 | ремонт участка автодороги местного значения в с.Речица, ул.Центральная Ливенского района Орловской области (корректировка) | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 6800170410 | 244  244 | 259,51174 | 0,00 | 0,00 | 259,51174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.11 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Новая, с. Сосновка Ливенского района Орловской области (корректировка) | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 6800170410 | 244  244 | 1502,48499 | 0,00 | 0,00 | 1502,48499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.12 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Советская, ул.Колхозная с.Никольское Никольского сельского поселения Ливенского района Орловской области (корректировка) | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 68001SД120 | 244  244 | 170,20271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,20271 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.13 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в п.Совхозный, ул. Сергеевская Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 68001SД120 | 243  243 | 38,84152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,84152 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.14 | капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Зеленая в с.Речица Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 68001SД120 | 243  243 | 2381,85173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2381,85173 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.15 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : пер.Красногорский, с. Сергиевское Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 68001SД120 | 243  243 | 10,87249 | 0,00 | 10,87249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.16 | капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «участок а/д Ливны - Навесное (ул. Воронежская)» | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 68001SД120 | 244  243 | 202,0202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,0202 | 0,00 |
| Мероприятие1.17 | капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Новая в с.Здоровец Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 608 | 0409 | 68001SД120 | 243  243 | 202,0202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,0202 |
| Основное мероприятие 2 | Организация плановой работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, разработка дополнительных мер по повышению безопасности дорожного движения. | Администрация Ливенского района (районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения; | средств не требуется | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1 | Проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Ливенского района (районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения; | средств не требуется | | | | | | | | | | |

Приложение 4 к постановлению

администрации Ливенского района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«

Приложение 5

к муниципальной программе «Обеспечение

безопасности дорожного движения в

Ливенском районе»

План

реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ливенском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия | | Источники финансирования | Объемы финансирования  (тыс. рублей) | | | |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы |
| начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026 год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
|  | **1.** Основное мероприятие: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ливенского района с использованием субсидий из Дорожного фонда Орловской области | | | | | | | | | | |
| 1.1.Ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования по ул.Центральная, в н.п.Совхозный Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022г. | 2022г. | Всего, в т.ч.: | 3 786,87792 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 3 749,00914 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 37,86878 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер.Курский и ул.Лескова, сл.Беломестное Ливенско го района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч.: | 2 561,3805 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 2 535,7667 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 25,6138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Садовая, сл.Беломестное Ливенского района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч.: | 1543,292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 1527,85908 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 15,43292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Молодежная в н.п. Совхозный Ливенс кого района Орловской области | Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района | 2022 | 2022 | Всего, в т.ч.: | 2 098,9382 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 2 077,94882 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 20,98938 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул. Орловская от д.60 до д. 1 д. Орлово, Ливенского района Орловской области (корректировка) | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 г. | 2023 г. | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 11479,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 0,00 | 1 479,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Молодежная, с. Бараново Ливенс кого района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч.: | 7 338,714 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 2 338,714 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : Орловская область, Ливенский район, с.Свободная Дубрава, ул.Школьная (до примыкания к ул.Центральная) | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 г. | 2022 г. | Всего, в т.ч.: | 3 709,591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 709,591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Ремонт участка автомо бильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Мильшина, с.Успенс  кое Галичес  кого поселения Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 | 2022 | Всего, в т.ч.: | 18 706,454 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 3 706,454 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: ул.Вой  нова, с.Барано  во Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2022 | 2022 | Всего, в т.ч.: | 14 328,989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 4 328,989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Ремонт участка автодороги местного значения в с.Речица, ул.Центральная Ливенского района Орловской области (корректировка) | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 25951,17337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 25691,66163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 259,51174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу : ул.Новая, с.  Сосновка Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2024 г. | 2024 г. | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 11502,48499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 1502,48499 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по  ул.Советская, ул.Колхозная с.Никольс кое  Никольского сельского поселения Ливенского района Орловской области (корректировка) | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17020,271 | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16850,06829 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,20271 | 0,00 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в п.Совхозный, ул. Сергеевская Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3884,15235 | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3845,31083 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,84152 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14. капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Зеленая в с.Речица Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2025 г. | 2025 г. | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8536,57261 | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6154,72088 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2381,85173 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15.Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, по адресу : пер.Красно горский, с.Сергиевс кое Ливенского района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского района | 2023 | 2023 | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 1 087,249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 1076,37651 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет района | 0,00 | 10,87249 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16.  капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «участок а/д Ливны - Навесное (ул. Воронежская)» | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского район | 2026 | 2026 | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20202,0202 | 0,00 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного  сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 0,00 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,0202 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17. капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Новая в с.Здоро - вец Ливенско-го района Орловской области | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Ливенского район | 2027 | 2027 | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,0202 | Улучшение нормативно-технического состояния автомобильных дорог, улучшение условий проживания граждан в сельской местности, обеспечение круглогодичного транспортного  сообщения |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (средства Дорожного фонда Орловской области) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 |
| бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,0202 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2. Основное мероприятие: Организация плановой работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, разработка дополнительных мер по повышению | | | | | | | | | | |
| 2.1.  Проведе  ние заседаний комиссии по обеспече нию безопасности дорожного движения | Администрация Ливенского района (районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2022 | 2027 | средств не требуется | | | | | | | снижение аварийности и количества правонарушений, повышение уровня безопасности дорожного движения |
| ИТОГО | | | | Всего, в т.ч.: | 54 074,23662 | 12 567,129 | 37453,65836 | 29 440,99596 | 20 202,0202 | 20 202,0202 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 42 890,58374 | 11 076,37651 | 35 691,66163 | 26 850,1 | 20 000 | 20 000 |
| бюджет района | 11 183, 65288 | 1490,75249 | 1761,99673 | 2 590,89596 | 202,0202 | 202,0202 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |